PROJEKT UMOWY

W dniu ...................... 2008 r. w Urzędzie Gminy w Klembowie pomiędzy:

Gminą Klembów z siedzibę w Urzędzie Gminy w Klembowie przy 
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

reprezentowanym przez:

## Kazimierza Rakowskiego  -  Wójta Gminy Klembów

a ...............................................................................

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez:

### ................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Podstawę zawartej umowy stanowi przeprowadzone w dniu 7 listopada 2008 r. postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości powyżej 14.000,- euro).

§ 2

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na: „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól uprawnych we wsi Wola Rasztowska”.

- Zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej dojazdowej we wsi Wola Rasztowska na odcinku 570 mb.

- Szczegółowy zakres robót:

  - roboty ziemne,

  - wykonanie podbudowy pomocniczej z pospółki żwirowej,

  - podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

  - nawierzchnię drogi z betonu asfaltowego (warstwę wiążącą gr. 4 cm i warstwę ścieralną gr. 4 cm),

  - uzupełnienie poboczy pospółką żwirową.

- Opis zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

  - główny przedmiot: 45.23.30.00-9.

§ 3

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 28 listopada 2008 r.

§ 4

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 strony ustalają na kwotę brutto ………………………. zł,

(słownie: …………………………………….)

w tym 22% podatku VAT: ……………………………. zł

zgodnie z oferta Wykonawcy złożoną do przetargu.

2. Cena realizacji zamówienia została podana przez wykonawcę w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu Cywilnego.

§ 5

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę (zgodnych z potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru i  zatwierdzonymi  przez Zamawiającego protokołami odbioru wykonanych robót - zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych prac).

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia według wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy ..........................,  nr konta ..............................................

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.

§ 6

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać dokonywanie takich zmian i ilości, jakie uzna za niezbędne, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:

a)  zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym,

b)  pominąć jakieś roboty,

c)  wykonać dodatkowe roboty niezbędne do zakończenia robót.

2. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych zmian mogą stanowić podstawę do zmiany terminu zakończenia robót oraz wynagrodzenia umownego.

3. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi wzrost zakresu rzeczowego robót o wielkość do 50 % poprzedniego zamówienia, których wykonanie stało się konieczne, a z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od podstawowego, wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na podstawie dodatkowego zamówienia - zakres prac dodatkowych zostanie wprowadzony dodatkową umową.

4 Zamawiający udzieli na roboty dodatkowe zamówienia z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 Prawa zamówień publicznych), przy zachowaniu tych samych zasad co do zakresu rzeczowego objętego pierwotnie w umowie.

5. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia uzyskania jego akceptacji co do konieczności wykonania tych robót, w formie wpisu do dziennika budowy i spisania protokołu konieczności - zatwierdzonego przez Zamawiającego.

6. Wykonanie przez Wykonawcę z własnej inicjatywy jakichkolwiek prac bez zachowania postanowień § 6 zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty za te prace.

§ 7

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie ............................. zam. …………. tel. ……………..

Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie ........................... zam. ……………. tel. ………………..

3. Koordynatorem Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych jest ....................

§ 8

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

b)  wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Projekty Budowlane i obowiązujące Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

c)  realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: dokumentację powykonawczą, dziennik budowy, zaświadczenie właściwych jednostek i organów wymagane przepisami i projektami technicznymi, niezbędne świadectwa kontroli jakości i deklaracje zgodności wymagane przepisami, stosowne atesty I certyfikaty na zastosowane materiały budowlane, protokoły odbiorów technicznych, protokoły badań i sprawdzeń, oświadczenia kierownika budowy, (wszelkie koszty związane z kompletowaniem wymienionych dokumentów ponosi Wykonawca),

e) zapewnienie, na czas trwania robót, kierownictwa robót wskazanego w ofercie Wykonawcy, a w przypadku konieczności zmiany któregokolwiek z kierowników -uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym,

f)  utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,

g) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z Projektem Budowlanym, obowiązującymi Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach szczegółowych,

h)  zorganizowanie  zaplecza  socjalno-technicznego  budowy  w  rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu budowy,

i) strzeżenia mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy od daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.

2. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji zadania.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym z materiałów własnych.

- Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (art.10) to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatę techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustalono innej normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

- Zamawiający (inspektor nadzoru) ma prawo żądać okazania w/w dokumentów od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych (na koszt Wykonawcy).

§ 10

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujące roboty:

a)  ..................................................................................................................

2.  Pozostałe roboty wymienione niżej Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie Wykonawcy:

a)………………………………………………………………………………………

b) ……………………………………………………………………………………..

c) …………………………………………………………………………………….

3. Zatrudnienie przez Wykonawcę innego podwykonawcy niż wskazany w ofercie Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego.

4.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

5.  Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót podlegających zakryciu i robót zanikających oraz robót wykonanych w danym miesiącu. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własnym koszt.

2. Wykonawca jest zobowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź kradzieży urządzeń) naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego.

§ 12

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w następujących przypadkach:

a) za nieterminowe wykonanie określonych w niniejszej umowie przedmiotów odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki.

b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości  0,1 % wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub jego części w stosunku do terminów określonych w umowie w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki.

b) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokości kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 13

1.  Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej po wcześniejszej akceptacji Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2.  Odbiór robót, o których mowa w ust. 1 dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

3. W dniu końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: dokumentację powykonawczą, dziennik budowy, zaświadczenie właściwych jednostek i organów wymagane przepisami i projektami technicznymi, niezbędne świadectwa kontroli jakości i deklaracje zgodności wymagane przepisami, stosowne atesty I certyfikaty na zastosowane materiały budowlane, protokoły odbiorów technicznych, protokoły badań i sprawdzeń, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, oświadczenia kierownika budowy.

4.  Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu budowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.

5. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów o których mowa w ust. 3. Okoliczność ta przywraca bieg terminu zakończenia prac do dnia zgłoszenia ich zakończenia i biegnie on dalej. Wykonawca zobowiązany jest w tym przypadku zgłosić ponownie na piśmie zakończenie prac.

6. Strony postanawiają że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym lub okresie rękojmi wynosić będzie 7 dni, chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu  wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

8. Z czynności odbioru końcowego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 14

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 3 lat.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

3.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 15

1. Ustala się zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia  umownego, o którym mowa w § 4, tj. kwotę ...................................... zł, (słownie: ………..……………….. zł).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekazał 100 % ustalonego w ust. 1 zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie .............................................. tj. kwotę ........................................................... zł.

3. Strony postanawiają że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na roszczenia z tytułu rękojmi, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

4. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

a) 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

b) 30 % wysokości zabezpieczenia w terminie 21 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi.

5. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 4 pkt. b), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

6. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ulegnie zmianie, to wartość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 odpowiednio zostanie zmieniona.

§ 16

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy  lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 8,

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy,

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z Projektem Budowlanym, obowiązującymi Specyfikacjami Technicznymi, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

e) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający   zawiadomi   Wykonawcę,   iż   wobec   zaistnienia   uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 2 i musi zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwanie roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robot przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ppkt. e) Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) odkupienie materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy określonych w ust. 4 ppkt. c),

c) przejęcie od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór.

§ 17

1. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy o wykonanie robót budowlanych w trybie zamówienia publicznego Strony są zobowiązane wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego. Roszczenie uzasadnione Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie w formie reklamacji do Zamawiającego, który jest obowiązany pisemnie ustosunkować się do zasadności roszczeń w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

2. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiającego lub nie udzielenie odpowiedzi w terminie Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę prawną.

Właściwym do rozpatrzenia sporu jest Sąd Gospodarczy w Siedlcach.

§ 18

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a do spraw procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w 4 egzemplarzach jednobrzmiących, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 21

Załączniki do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są:

- projekt budowlany określający przedmiot umowy,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót drogowych,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta wykonawcy i kosztorys ofertowy.

# ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA