RIiRG.271.11.3.2014

GMINA KLEMBÓW

NIP: 125-13-33-656

z siedzibą w Urzędzie Gminy Klembów

KLEMBÓW, UL. GEN.FR. ŻYMIRSKIEGO 38

TEL.(22) 799-93-90, FAX. (29) 777-90-85,

E-mail: urzad@klembow.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  (SIWZ)

(sporządzona na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:(Dz.U.2013.907 j.t.)

PRZETARG NIEOGRANICZONY

##### O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ  KWOT OKREŚLONYCH NA

##### PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA    29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NA

BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI: NOWY KRASZEW

| Oznaczenie dokumentu | strona |
| --- | --- |
| specyfikacja istotnych warunków zamówienia | 2-18 |
| ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ |  |
| 1. | formularz oferty | 19-20 |
| 2. | wzór oświadczenia o spełnieniu warunków, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych | 21 |
| 3. | wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy | 22 |
| 4. | wzór informacji Wykonawcy , dotyczącej przynależności do grupy kapitałowej | 23 |
| 5. | wzór załącznika – wykaz osób | 24 |
| 6. | wzór załącznika – oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wymaganych uprawnień | 25 |
| 7. | wzór załącznika – wykaz robót | 26 |
| 8. | wzór załącznika – informacja o podwykonawcach | 27 |
| 9. | wzór umowy | 28-43 |
| 10. | Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna | 44 |
| 11. | Kosztorys – sporządzenie kosztorysu ofertowego | 45-48 |

KLEMBÓW  27 czerwca  2014 r.

Zatwierdził:

WÓJT GMINY KLEMBÓW

KAZIMIERZ RAKOWSKI

RIiRG.271.11.3.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA                                                                        Gmina Klembów

reprezentowana przez Wójta Gminy Klembów

05-205 Klembów, ul. Gen. Fr. Żymierskiego 38

tel. (22) 799-93-90 ,  fax (29) 777-90-85

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.)- zwaną dalej ustawą - oraz przepisy wykonawcze do ustawy, zaprasza do złożenia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na:

BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI: NOWY KRASZEW

SPECYFIKACJA ZAWIERA:

| § | Oznaczenie | strona |
| --- | --- | --- |
|  | CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE | 3-8 |
| 1. | INFORMACJE OGÓLNE | 3 |
| 2. | PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | 4-5 |
| 3. | TERMIN ZAMÓWIENIA | 5 |
| 4. | ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE I UZUPEŁNIAJĄCE | 5 |
| 5. | OFERTA WARIANTOWA , UMOWA RAMOWA, AUKCJA ELKTRONICZNA | 5 |
| 6. | SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI | 5-6 |
| 7. | OPIS SPEŁNIENIA WARUNKÓW UPRAWNIAJACEGO DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU | 6 |
| 8. | WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZY WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDDZIAŁU W POSTĘPOWANIU | 7-8 |
|  | CZĘŚĆ II DOKUMENTACJA PRZETARGOWA | 9 |
| 9. | ZAWARTOŚC DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ | 9 |
| 10. | WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ | 9 |
|  | CZĘŚĆ III SPORZĄDZANIE OFERT | 9-14 |
| 11. | OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT | 9-11 |
| 12. | OPIS SPOSOBU USTALENIA CENY OFERTOWEJ | 11-12 |
| 13. | TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ | 12 |
| 14. | WADIUM | 12-14 |
| CZĘŚĆ IV SKŁADNIE OFERT | 14-16 |
| 15. | SPOSÓB SKŁADANIA OFERT | 14 |
| CZĘŚĆ V OTWARCIE I OCENA OFERT | 14-15 |
| 16. | OTWARCIE OFERT | 14 |
| 17. | PUBLICZNE OTWARCIE OFERT | 14 |
| 18. | POUFNE BADANIE OFERT – WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY | 15 |
| 19. | ODRZUCENIE OFERT | 15-16 |
| CZĘŚĆ VI ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU | 16-18 |
| 20. | POWIADOMIENIE WYKONAWCY O WYGRANIU PRZETARGU | 16 |
| 21. | OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU | 16 |
| 22. | ZAWARCIE UMOWY | 16 |
| 23. | ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY | 16-17 |
| 24 | JAWNOŚĆ PROTOKOŁU | 17-18 |
| 25. | ŚRODKI ODWOŁAWCZE | 18 |
| CZĘŚĆ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE | 18 |

CZEŚĆ I       Informacje ogólne

§1

INFORMACJE OGÓLNE

- Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.

- Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji zostaną wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji, bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian.

W przypadku, gdy jakakolwiek cześć powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on „NIE DOTYCZY”

3. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę pod rygorem  wykluczenia z przetargu, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję w zakresie  przedmiotu oferty i jej ceny.

4. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty - niezależnie od wyniku przetargu.

6. Oferty muszą obejmować całość zamówienia (Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  ).

7.  Zamawiający nie wyklucza udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### 8.  Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

1. „Zamawiający” –  Gmina Klembów,                                                                                                                           2. Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie         niniejszej           Specyfikacji                                                                                                                                                          3. SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                              4. „Ustawa” - Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.)                                                                                                                                                            5. Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie        zamówienia     albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.                                                                   6. Pełnomocnik -  osoba fizyczna lub prawną ustanowiona przez wykonawcę lub wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w   postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu ich w postępowaniu i  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

### 9. Dane Zamawiającego:    Gmina Klembów  ul. Gen. F. Żymirskiego 38  05-205 Klembów

Tel. 022-799 93 90   Fax: 029-777 90 85

NIP: 125 13 33 656   REGON 550668150

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: urzad@klembow.pl

Strona Zamawiającego: www.bip.klembow.pl

10. NAZWA I ADRES WYKONAWCY :

Powinny być zgodne  z wpisem w aktualnym odpisie z właściwego rejestru, lub z centralnej

ewidencji  i  informacji o działalności gospodarczej .

§2

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI: NOWY KRASZEW

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci wodociągowej

wraz z przyłączami w miejscowości: NOWY KRASZEW

Zamówienie obejmuje  budowę  wodociągu w zakresie:

- sieć z rur PVC o łącznej dł. 2 894,00 m,

- przyłącza( przewody) rozprowadzające  z rur PE  313,90 m

- przyłącza wodociągowe (domowe)- z rur PE  1 835,90 m

- przepięcie instalacji wewnętrznej – 57 szt.

Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót:

  - budowa sieci wodociągowej

  - budowa przyłączy wodociągowych

  - odtworzenie nawierzchni dróg

  - załatwienie wszelkich formalności dotyczących budowy wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych, tj. urządzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb budowy,

  - obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

  - sukcesywne przywracanie terenu do stanu pierwotnego, tj. odbudowę dróg, placów, chodników, przepustów, ogrodzeń, kładek, wykonanie mostków przejazdowych oraz wyrównanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,

  - odtworzenie granic własności terenu (wbudowanie graniczników w przypadku ich uszkodzenia),

  - zapewnienie niezbędnych dojść i dojazdów do gospodarstw i posesji w trakcie trwania robót,

  - opłaty za wykonanie robót w drogach i pasie drogowym wraz z odpowiednim oznakowaniem ruchu zastępczego i zabezpieczeniem oraz inne opłaty wynikłe z usunięcia kolizji,

  - ubezpieczenie robót,

  - odbiory kolizji i skrzyżowań sieci wodociągowej, z gazową i inne odbiory i opłaty wynikające z potrzeby realizacji,

  - inne odbiory i opłaty wynikające z potrzeby realizacji,

  - ewentualne odszkodowania z tytułu zniszczonych nasadzeń, np. krzewów, drzew, zasiewów, kwietników,

  - koszty z tytułu dokonanych zniszczeń nie wynikających z zakresu robót,

  - koszty wynikające z dokumentacji projektowej dotyczące:

- zabezpieczenia i oznakowania robót przy budowie sieci wodociągowej

- rozwiązań (warunki techniczne) uwzględnionych w projekcie budowlano-wykonawczym, a nie ujętych w przedmiarze robót.

Szczegóły określa projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż zawarte w    projekcie. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy  pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie podano

przykładowo,  co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu

zamówienia o  równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Produkt równoważny to taki produkt , który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w  dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości  określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

Wszystkie produkty będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane

przez niego roboty budowlane, materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez

Zamawiającego.

3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją przedmiotu zamówienia określa

wzór Umowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ (RIiRG.271.11.3.9.2014)

4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia . W przypadku

wykonania części zamówienia przez podwykonawcę Wykonawca wskaże w Informacji o

podwykonawcach stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ (RIiRG.271.11.3.8.2014), część zamówienia ,

którą powierza  podwykonawcy.

5. Oznaczenie przedmiotu wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- Główny przedmiot zamówienia: 45 23 13 00-8  roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  odprowadzania ścieków

§3

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

-  rozpoczęcie z dniem podpisania umowy

-  zakończenie  :

Sieć wodociągowa:

Zakończenie robót  do    1 października     2014 r.

Odbiór końcowy     do  30   października    2014 r.

Przyłącza wodociągowe::

Zakończenie robót  do  31  października   2014 r.

Odbiór końcowy     do  20  listopada  2014 r.

§4

Zamówienia częściowe i uzupełniające.

- Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych

2. Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających – do 30 % wartości

zamówienia podstawowego elementu  przyłącza wodociągowe, polegających na zwiększeniu

zakresu realizacyjnego

§5

Oferta wariantowa ,  umowa ramowa, aukcja elektroniczna .

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

§6

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Porozumiewanie stron tj. Zamawiającego i Wykonawców będzie następowało w formie

pisemnej.

2. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

przekazywane będą za pomocą faksu lub drogą  elektroniczną .

Nr faksu Zamawiającego: 29 777-90-85 , e-mail:  zamowienia@klembow.pl

Strona, która otrzymuje dokumenty lub informację, zobowiązana jest bez wezwania strony   zamawiającej przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

3. Zastrzeżona powyżej forma faksu lub elektroniczna nie dotyczy dokumentów przekazywanych

przez  Wykonawcę w wyniku uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy

4. Pracownikiem Zamawiającego uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z

Wykonawcami są:

Kazimierz Bogusz  tel. (29)777-99-40 -  w sprawach przedmiotu zamówienia

Stanisław Żak        tel. (29)777-99-40 - w sprawach  proceduralnych

§7

Opis warunków uprawniających do udziału w niniejszym postępowaniu

oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia - wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia – tj. budowa sieci wodociągowej /i , lub/ sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 3 km .

3. dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci wodociągowych), która będzie pełnić funkcje kierownika budowy przy realizacji przedmiotu zamówienia,

4.znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia- wykonawca  spełni ten warunek, jeśli wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż  200 000 PLN,

2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru

prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest

udowodnić  Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,

w  szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy.

4. W celu zweryfikowania czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów(Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zmianami) wraz z ofertą  winien załączyć listę (wykaz) podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której  mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym , że nie należy do grupy kapitałowej

5. Ponadto o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Wniosą wadium w wymagalnej formie i terminie

2.Przyjmują warunki wyszczególnione w projekcie przyszłej umowy

3. udzielą gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty

końcowego odbioru robót.

6. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą

„spełnia - nie spełnia”

w oparciu o informacje zawarte w dokumentach  i oświadczeniach wyszczególnionych  w § 8

Wykaz oświadczeń i dokumentów oraz § 11   - sporządzanie ofert (załączniki do oferty) –

niniejszej specyfikacji.

7. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

8. NIESPEŁNIENIE CHOCIAŻBY JEDNEGO Z W/W WARUNKÓW SKUTKOWAĆ BĘDZIE WYKLUCZENIEM WYKONAWCY

Z POSTĘPOWANIA.

§8

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZY WYKONAWCA W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w

ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający żąda

dostarczenia następujących dokumentów:

- Oświadczenia o spełnieniu warunków, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na załączniku RIiRG.271.11.3.2.2014 (oryginał)

1.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania uprawnień do

wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający  nie określił poza

złożeniem Oświadczenia o spełnieniu warunków, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych żadnych wymagań potwierdzających spełnienie tego

warunku.

1.2 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego posiadania wiedzy

i doświadczenia, którego opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu

o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający żąda dostarczenia

następujących dokumentów:

- Wykazu robót - na załączniku RIiRG.271.11.3.7.2014 (oryginał) potwierdzającego, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, 1 robotę budowlaną polegająca na budowie sieci wodociągowej /i, lub /sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 3 km oraz do wykazu należy dołączyć dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) potwierdzające, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

1.3 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania osób zdolnych do

wykonania zamówienia którego opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu

o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający żąda dostarczenia

następujących dokumentów:

- Wykaz osób na załączniku RIiRG.271.11.3.5.2014 (oryginał)– wykazanie dysponowania osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności :

- instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych

- oświadczenie wykonawcy o posiadaniu wymaganych uprawnień-  na załączniku

RIiRG.271.11.3.6.2014 (oryginał)

1.4 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i

finansowej, którego opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający żąda  dostarczenia następujących

dokumentów: Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w

której  Wykonawca  posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków

finansowych lub   zdolność  kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania  ofert, w wysokości nie mniejszej niż  200 000,00 zł (słownie:

dwieście   tysięcy  złotych)

2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących

sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego (pkt. 1.4), może przedstawić

inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez

Zamawiającego warunku.

3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie

zamówienia publicznego , oświadczenie  o spełnieniu warunków , o których mowa w art. 22

ust. 1 pkt 1-4  składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy złożą

oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki.

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z

oryginałem) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z

nich przy wykonywaniu zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca  będzie dysponował

zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego  wykonania zamówienia

oraz oceny, czy stosunek łączący  Wykonawcę z tymi podmiotami  gwarantuje rzeczywisty

dostęp do ich  zasobów, Zamawiający  może żądać dokumentów dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w §7 ust.1 pkt.4 SIWZ, polega

na zdolności finansowej innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 u.p.z.p.,

wówczas Zamawiający wymaga przedłożenia  informacji, o której mowa w §8 ust.1 pkt.4 SIWZ

dotyczącej tych podmiotów;

6.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z postępowania

których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1

ustawy - na załączniku RIiRG.271.11.3.3.2014(oryginał)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia  w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy ,wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2

pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej –

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ (RIiRG.271.11.3.4.2014)

W/w dokumenty (składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie osobno dla każdego z nich)

7. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu

na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,

przedkłada także dokumenty wymienione w §8 ust.6 dotyczące tego podmiotu.

8. Dowodami, o których mowa w §8ust.1pkt.2 są:

a) poświadczenie,

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. a).

9. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w ust.8 a), może przedkładać

dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich

prawidłowe ukończenie określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z

dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od

Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013.231).

10. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane

wskazane w wykazie, o którym mowa w §8ust.1pkt.2 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie

ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust.8.

CZEŚĆ II   DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

§9

Zawartość dokumentacji przetargowej

1. W  skład dokumentacji niniejszego przetargu, udostępnianej wykonawcom, wchodzą:

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia RIiRG.271.11.3.2014 oraz załączniki:

1) formularz oferty RIiRG.271.11.3.1.2014

2) wzór oświadczenia o spełnieniu warunków, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych RIiRG.271.11.3.2.2014

3) wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy RIiRG.271.11.3.3.2014

4) wzór informacji Wykonawcy , dotyczącej  przynależności do grupy kapitałowej

RIiRG.271.11.3.4.2014

5) wzór załącznika – wykaz osób RIiRG.271.11.3.5.2014

6) wzór oświadczenia wykonawcy o posiadaniu wymaganych uprawnień RIiRG.271.11.3.6.2014

7) wzór załącznika – wykaz robót    RIiRG.271.11.3.7.2014

8) wzór załącznika – informacja o podwykonawcach RIiRG.271.11.3.8.2014

#### 9) wzór umowy RIiRG.271.11.3.9.2014

10) specyfikacja techniczna + dokumentacja projektowa RIiRG.271.11.3.10.2014

11) Kosztorys (przedmiar robót) RIiRG.271.11.3.11.2014

§10

Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ.

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków  zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia,

2. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami pozostałym Wykonawcom, którym dostarczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszej dokumentacji.

4. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią dokumentacji oraz   zostanie doręczona do wszystkich Wykonawców oraz zamieszczona na stronie internetowej.

5. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców

6.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrań Wykonawców.

CZĘŚĆ III        SPORZĄDZANIE OFERT

§11

Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferta zostaje sporządzona na formularzu oferty  stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ  i

złożona  w   jednym egzemplarzu.

Do oferty zostaną załączone:

1)  Oświadczenie o spełnieniu warunków, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych - na załączniku RIiRG.271.11.3.2.2014

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1

ustawy - na załączniku RIiRG.271.11.3.3.2014

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji  w celu

wykazania     braku podstaw do wykluczenia  w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy ,wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

4) Informacja Wykonawcy , dotyczącej  przynależności do grupy kapitałowej zgodnie z

załącznikiem  RIiRG.271.11.3.4.2014 + Lista podmiotów należących do tej grupy kapitałowej , o

której mowa w   art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

5) Wykaz osób - na załączniku RIiRG.271.11.3.5.2014

6) oświadczenia wykonawcy o posiadaniu wymaganych uprawnień -na załączniku RIiRG.271.11.3.6.2014

7)   Wykaz robót – na załączniku   RIiRG.271.11.3.7.2014

8)   Informacja o podwykonawcach - na załączniku RIRG.271.11.3.8.2014 (jeśli dotyczy)

9)  Dowód wniesienia wadium

10) Tabela elementów scalonych (kosztorys) na załączniku RIiRG.271.11.3.11.3.2014

11). W przypadku oferty wspólnej dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania  w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

12). Pełnomocnictwo w przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio

ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru lub ewidencji.

2. Wykonawca, który nie złoży dokumentów, określonych w pkt 1 zostanie wykluczony z postępowania.

3. Oferta dotyczyć powinna realizacji całości przedmiotowego zadania. Nie dopuszcza się   składania ofert częściowych.

4. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.

5. Wykonawcy powinni przedstawić oferty zgodne z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferty wariantowe lub zamienne zostaną odrzucone.

6. Wykonawca nie może zmieniać treści formularzy, które stanowią załączniki do

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana treści formularzy spowoduje

konieczność odrzucenia oferty, zgodnie  z  art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie    pisemnej.

8. W przypadku, gdy do oferty została dołączona kopia jakiegoś dokumentu, powinna ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

9. Formularz oferty i załączniki muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do   składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

10. Wszystkie miejsca, na których Wykonawca naniesie zmiany muszą być parafowane przez

osobę (osoby) podpisującą ofertę.

11. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy, należy wskazać w

ofercie zakres prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia.

13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum). W takim

przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

1)Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Wykonawcy-Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;

2) Oryginał pełnomocnictwa powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności  wskazanie:

    - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

    - wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,

    - ustanowionego Wykonawcy – Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;

3) Pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o

udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Stosowne odpisy z rejestru, o których mowa w SIWZ, muszą zostać dołączone do oferty przez wszystkich wykonawców;

4) Oświadczenia i dokumenty, o którym mowa w §8 ust. 3 SIWZ (podpisują w swoim imieniu   wszyscy wykonawcy (w tym Wykonawca Pełnomocnik) składający ofertę wspólną. Każdy    wykonawca składa oświadczenie na odrębnym  formularzu;

5) Kopie dokumentów dotyczących poszczególnych wykonawców są poświadczone za zgodność z

oryginałem przez tych wykonawców, których dokumenty dotyczą.

6) Oświadczenie, o którym mowa w § 8 ust. 1 SIWZ (Oświadczenie o spełnieniu  warunków), jak również wypełniony formularz oferty, składa i podpisuje w imieniu wszystkich wykonawców, Wykonawca-Pełnomocnik wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną z zaznaczeniem Wykonawcy - Pełnomocnika;

7) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez zamawiającego wyłącznie z  Wykonawcą-Pełnomocnikiem.

- Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki

cywilnej stanowi ofertę wspólną. Ofertę taką podpisują wszyscy wspólnicy spółki, bądź do

oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich

wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę

umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o

którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy

spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę (oryginał) lub

jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię poświadczoną za

zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.

14. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego § 8 ust. 3 w  SIWZ składa dokumenty określone w § 3 ust.1 pkt. 2 i w § 4 ust 1 pkt1a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013.231). Są to dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

15. Każdą stronę oferty należy ponumerować kolejnymi numerami w prawym dolnym rogu strony łącznie ze wszystkimi załącznikami.

16. Wykonawca winien zabezpieczyć ofertę w sposób uniemożliwiający łatwy dostęp do jej zawartości.

17. Wykonawca winien zgromadzić wszelkie informacje niezbędne dla poprawnego przygotowania oferty przetargowej.

18. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

§12

Opis sposobu ustalenia ceny ofertowej.

1. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

Zaoferowana cena za realizację przedmiotu  zamówienia jest ceną ryczałtową i nie podlega

zmianie w trakcie trwania realizacji  zamówienia.

2. Cena oferty winna być liczona w następujący sposób:

Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez podanie na formularzu oferty ceny

wynikającej z załącznika do oferty RIiRG.271.11.3.11.3.2014 – tabela elementów scalonych

3.Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do

przepisu § 9 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie

zwrotu podatku niektórym podatnikom (…), Dz. U. Nr 95, poz. 798. Cenę oferty zaokrągla

się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr. pomija się, a końcówki 0,5 gr. i

wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

4. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

W ofercie należy podać cenę ogółem kompleksowego wykonania zamówienia.

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich elementów zamówienia za cenę podaną w ofercie, bez względu na sposób jej obliczenia.

5.  W przypadku stwierdzenia nieścisłości w opisie zamówienia Wykonawca winien zwrócić

się pisemnie do Zamawiającego celem ich wyjaśnienia.

6.  Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

§13

Termin związania ofertą.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

§14

Wadium.

  - Wykonawcy są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 15 000 zł

(słownie: piętnaście tysięcy złotych)

2. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem

terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona akceptowaną przez Zamawiającego formą

wadium w wymaganej wysokości

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w jednej z następujących form:

1)  w pieniądzu (na konto zamawiającego: PEKAO.SA
                                                        nr konta: 69 1240 6074 1111 0000 4997 0007

2) w poręczeniach bankowych,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)  w poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r.

Nr 42, poz. 275 z późn. zm. ).

4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja  powinna być

sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać co  najmniej następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa   w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, musi posiadać ważność co najmniej

do końca terminu związania Wykonawcy, złożoną przez niego ofertą (tj. 30 dni).

Wniesienie wadium o krótszym terminie ważności skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy

z  niniejszego postępowania

6. Miejsce i sposób wniesienia wadium

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:

PEKAO.SA nr konta 69 1240 6074 1111 0000 4997 0007

2)Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, zaleca się aby do oferty potwierdzoną za zgodność z

oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego . na poleceniu przelewu należy wpisać:

wadium – wodociąg Nowy Kraszew.

3)Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż przelew , oryginał dokumentu należy dołączyć do

oferty jako odrębny załącznik do oferty , umożliwiający oddzielenie od pozostałych dokumentów

ofertowych. Kopia tego dokumentu powinna być dołączona do oferty.

## 7. Termin wniesienia wadium.

1)Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zostanie uznane   przez Zamawiającego za wniesione zgodnie z wymaganiem określonym w pkt 1, tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert uznany zostanie  rachunek Zamawiającego.

8. Zwrot wadium.

1) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.9 pkt 2

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenia  należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed

upływem terminu składania ofert.

4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium

na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

5)Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy i o

ile uprawnienie do podpisania wniosku nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty – złożony

wraz z poświadczoną przez nich za zgodność z oryginałem kopią aktualnego dokumentu

określającego status prawny Wykonawcy i/lub pełnomocnictwa.

6) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

bankowy wskazany przez Wykonawcę.

9. Utrata wadium

1.)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została

wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w

ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2.) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie,             nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

CZĘŚĆ IV      SKŁADANIE OFERT

§15

Sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej , zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, które:

1) będą zaadresowane na Zamawiającego, na adres podany w §1ust. 9 „Informacji  Ogólnych";

2) będą posiadać oznaczenia: „Budowa wodociągu w miejscowości: Nowy Kraszew  ’’ oraz: „Nie otwierać przed 11 lipca   2014 r. do godz. 1030".

3) poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta (może być wewnętrzna) będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

2. Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Klembów, ul.  Gen. Fr. Żymierskiego 38 pokój

nr 5 nie później niż do  11lipca 2014 r. do godz. 1000

3. Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty i zostanie powiadomiony jaki numer otrzymała

jego oferta. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną

niezwłocznie zwrócone Wykonawcom nie otwierane.

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę złożona przez siebie pod warunkiem, że

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem

składania ofert określonych w pkt 2.

5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i

oznaczone określeniami „Zmiana" lub „Wycofane". Wykonawca  nie może wycofać oferty i

wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

CZĘŚĆ V     OTWARCIE  I  OCENA OFERT

§16

Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia  11lipca  2014 r.  o godz. 1030 w sali narad –Urzędu Gminy Klembów , ul. Gen. Fr. Żymierskiego 38

2. Koperty oznaczone „wycofane” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty

wewnętrzne ofert, których dotyczy wycofanie, nie będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcom.

§17

Publiczne otwarcie ofert

1. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności

Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z  sesji otwarcia ofert

na pisemny wniosek Wykonawcy.

2. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia oraz sporządzi listę uczestników sesji.

3. Podczas otwierania ofert zostanie podana do wiadomości zebranych:

- nr oferty

- data złożenia

- nazwę i adres wykonawcy

- cenę ofertową

4. Na zakończenie publicznej sesji otwarcia ofert będą przyjmowane do protokołu oświadczenia od

upełnomocnionych przedstawicieli wykonawców.

§18

Poufne badanie ofert  -  Wybór najkorzystniejszej oferty

- Komisja Przetargowa dokona sprawdzenia, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu postępowania.

Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych.

- Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli

pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub złożyli wadliwe

pełnomocnictwa, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, chyba że mimo ich

uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie

postępowania.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać przez   Wykonawców

wyjaśnień  dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe w obliczaniu

ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, które nie powodują istotnych

zmian  w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawców, których oferty zostały

poprawione.

- Wszelkie żądane przez komisję wyjaśnienia i uzupełnienia powinny być udzielone na piśmie.

- Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty.

- Nie dopuszcza się również negocjacji między zamawiającym, a wykonawcą dotyczącej złożonej

oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i

ich wagami :

100% - cena

obliczenie punktów ze względu na kryterium „cena ofertowa” dla poszczególnych wykonawców nastąpi według algorytmu:

Wp = Cmin / Cofert. * 100,

gdzie: Wp – ilość punktów obliczona dla badanej oferty

Cmin – cena w złotych najtańszej oferty, spośród złożonych ofert nie  podlegających odrzuceniu

Cofert – cena w złotych badanej oferty

9. Dla porównywania ofert pod względem kryterium cenowego zamawiający przyjmuje cenę brutto.

Zamawiający wybierze jako ofertę najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie.

10. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli

te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w określonym w wezwaniu terminie.

11. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w

złożonych ofertach.

§19

Odrzucenie ofert

1.  Oferty nie spełniające wymagań niniejszej specyfikacji zostaną odrzucone -

2.  Zamawiający odrzuci ofertę także, jeżeli :

a)	będzie niezgodna z ustawą

b)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

c)	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a wykonawca nie złożył wyjaśnień stosownie do postanowienia art. 90 - ustawy lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę.

d)	Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert.

e)	Zawiera błędy w obliczeniu ceny

f)	Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

g)  jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87, ust. 2, pkt.3 ustawy

h)	będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów

CZĘŚĆ VI       ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

§20

Powiadomienie wykonawcy o wygraniu przetargu

1. Zamawiający zawiadomi o wyborze oferty wykonawcę, którego oferta została wybrana, określając także termin zawarcia umowy.

Pismo akceptujące zostanie wysłane bezzwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

W terminie, określonym w piśmie akceptującym wybrany wykonawca powinien przybyć we wskazane przez zamawiającego miejsce w celu podpisania umowy.

2. Jeżeli wykonawca, którego ofertę wybrano uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadza ponownej oceny.

§21

Ogłoszenie wyników przetargu

1. Wyniki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie ogłoszenia o wyniku postępowania na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klembów oraz zamieszczenie na stronie internetowej najpóźniej następnego dnia po jego rozstrzygnięciu

2. Niezależnie od ogłoszenia wyników przetargu na tablicy ogłoszeń, o wyborze oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie pozostałych wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

§22

Zawarcie umowy

- Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy będzie określony w informacji o wynikach postępowania.

§23

## Zmiana postanowień umowy

## Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie określonym we wzorze umowy oraz w przepisach szczegółowych.

W szczególności zmiany umowy mogą nastąpić w następujących okolicznościach:

1. Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku ,,siły wyższej”, przez która, na potrzeby niniejszego

warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: o charakterze

niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie

można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której

nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w

szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,

działania wojenne, nagłe i długotrwałe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w

dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia:

2. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje

przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;

3. Wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek

lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje określonego rodzaju robót

mających wpływ na zmianę terminu realizacji – zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji

zamówienia;

4. Zmiana umowy korzystna dla Zamawiającego jeżeli nastąpiło wycofanie produktu z rynku lub istnieją

nowe rozwiązania technologiczne, ale zmiana umowy następuję w ramach ustalonego wynagrodzenia;

5. Zmiana umowy odnośnie terminów wykonania spowodowana opóźnieniem z wprowadzeniem na plac

budowy,

6. Ze względu na zmianę osób pełniących funkcje techniczne;

7. Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych

sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami,

które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin \

realizacji Umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu,

8. W sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z

winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego

zakresu robót wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;                                                         9. Gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą: - wprowadzane warunki, które gdyby

zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia uniemożliwiłyby dopuszczenie

innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; - modyfikowały równowagi ekonomicznej

umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach

pierwotnego zamówienia.

10. Wykonanie umowy przed terminem,

11. Zmiany rzędnych i tras sieci i przyłączy, zmiany rzędnych i lokalizacji obiektów i urządzeń wskutek

nieprzewidzianych warunków technicznych i gruntowych lub decyzji osób trzecich, niezależne od

Zamawiającego, bez zmiany wynagrodzenia,

12.Zmiana umowy w przypadku zaistniałej konieczności wynikającej z umowy o dofinansowanie miedzy

Zamawiającym, a jednostką udzielającą dofinansowania zadania,

13.Rezygnacja z części pracy w przypadku zaistnienia okoliczności, w których wykonanie danej cześci

zamówienia będzie zbędne lub niemożliwe wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia

(odpowiednio do wyceny zamieszczonej w kosztorysie).

14. W wyniku wprowadzenia robót uzupełniajacych – zmiana wynagrodzenia na podstawie  wartości jednostkowej tabeli elementów scalonych oraz terminu realizacji

§24

Jawność  protokołu

- Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do

protokołu zostaną udostępnione po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu

postępowania. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień

publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają

udostępnieniu od chwili ich otwarcia.

2. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11

ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z 8 czerwca

1993 r. poz. 211 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich

poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom

postępowania.

3. Stosowne zastrzeżenie wykonawca powinien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie

cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty z oznaczeniem tajemnica przedsiębiorstwa.

Uwaga:

  - Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzucaniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 96 ust. 4 ustawy).

§25

Środki odwoławcze

1.Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego

przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy w

art.179-198g PZP. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego.

2. W pozostałych przypadkach Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania

poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy.

##### CZĘŚĆ VII       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§26

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a w sprawach nieuregulowanych ustawą przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Klembów, dnia  27 czerwca  2014 r.                            Niniejszą specyfikację zatwierdził:

WÓJT GMINY KLEMBÓW

KAZIMIERZ RAKOWSKI

###### RIiRG.271.11.3.1.2014

| NR SPRAWY: | RIiRG.271.11.2014 |
| --- | --- |
| WYKONAWCA(Y): …………………………………………….. (Nazwa i adres Wykonawcy(ów) …………………………………………….. (tel. fax i nr NIP) | ZAMAWIAJĄCY: GMINA KLEMBÓW NIP: 125-13-33-656 z siedzibą w Urzędzie Gminy Klembów KLEMBÓW, UL. GEN.F. ŻYMIRSKIEGO 38 TEL.(022) 799-93-90, FAX. (029) 777-90-85, E-mail: urzad@klembow.pl |

# OFERTA

Działając w imieniu wymienionego(ych) powyżej Wykonawcy(ów) oferuję(emy) realizację na rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego na:

BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI: NOWY KRASZEW

1.  OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie  z warunkami dokumentacji

przetargowej za

cenę brutto :__________________________________________________PLN,

słownie _______________________________________________________________________,

w tym podatek VAT _______%, tj. _______________________________________________zł,

Ryczałtowa cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do poniesienia przez

Wykonawcę w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

2.  OŚWIADCZAMY, że termin wykonania zamówienia wynosi: do 31 października  2014 r.

3. OŚWIADCZAMY, że. akceptuję(emy) w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia: SIWZ dla niniejszego

zamówienia, wyjaśnienia oraz modyfikacje tej SIWZ;

4. Gwarantuję(emy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do

SIWZ oraz jej modyfikacji;

5. OŚWIADCZAMY, że nie wnosimy uwag do opisu przedmiotu zamówienia.

6. OŚWIADCZAMY, że uważamy się związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert

7. OŚWIADCZAMY, że w  cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

8.  OŚWIADCZAMY, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy

RIiRG.271.11.3.9.2014  został przez nas zaakceptowany i ZOBOWIĄZUJEMY się, w przypadku

przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. JESTEŚMY świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi.

9. OŚWIADCZAMY, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

10. OŚWIADCZAMY, że udzielamy gwarancji przedmiot zamówienia na okres 3 lat.

JESTEŚMY świadomi, że w przypadku nie wywiązania się z zaproponowanych warunków,

usługi będą wykonane na nasz koszt w ramach kaucji gwarancyjnej.

11.  DEKLARUJEMY wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie:

.....................................................................................................................................................

12.  Wadium w kwocie  15 000 zł(piętnaście  tysięcy) zostało wniesione w dniu ....................................

w formie ..............................................................................................................................

13. Oferta nasza została złożona na ....... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych

od nr ..... do nr .....

14. Składam(y) niniejszą ofertę  we własnym imieniu / jako Wykonawca w ofercie wspólnej;

15. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ….... do ........ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępniane.

(wykonawca wypełnia ten punkt, jeżeli zastrzega jakieś informacje, natomiast jeśli nie zastrzega, to nie wypełnia tego punktu)

16. Uprawnionym do kontaktów z zamawiającym jest ...........................................................

tel. ............................, fax.: ……………………………., e-mail: ………………………………..

17. Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków (art. 22 ust. 1) – załącznik nr …...

- Aktualny odpis z właściwego rejestru  – załącznik nr …....

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy - załącznik nr …...

- Informacja o przynależności do grupy kapitałowej– załącznik nr …...

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr ......

- Oświadczenie wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – załącznik nr ......

- Wykaz robót budowlanych - załącznik nr .......

wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

- Informacja o podwykonawcach – załącznik nr …………… (jeśli dotyczy)

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

10.Kopia dokumentu wniesienia wadium  -  załącznik nr .......

11.Tabela elementów scalonych(Kosztorys ofertowy) – załącznik nr ......

inne:

12.    ................................................................................................

Uwaga:

Jeżeli, któryś z wymienionych  dokumentów lub załączników nie dotyczy

wykonawcy  wpisuje on przy tym punkcie „nie dotyczy”.

........................................................................................................

(data, miejscowość, podpis(y)

*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 
zgodnie z:

- zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego   rejestru)

- pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.

- umowy spółki cywilnej (§ 11 ust.13 pkt. 9 SWIZ)

###### RIiRG.271.11.3.2.2014

| WYKONAWCA(Y): …………………………………………….. (Nazwa i adres Wykonawcy(ów) …………………………………………….. | ZAMAWIAJĄCY: GMINA KLEMBÓW NIP: 125-13-33-656 z siedzibą w Urzędzie Gminy Klembów KLEMBÓW, UL. GEN.F. ŻYMIRSKIEGO 38 TEL.(022) 799-93-90, FAX. (029) 777-90-85, E-mail: urzad@klembow.pl |
| --- | --- |

# OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na podstawie art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.)- oświadczam, że:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na:

BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI: NOWY KRASZEW

spełniamy warunki, dotyczące:

- posiadania  uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia:

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu Karnego.

................................... dnia ....................

………………………………………………………

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do

podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) (wraz z

pieczęcią imienną)

###### RIiRG.271.11.3.3.2014

| Nazwa (y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy (ów) |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE

z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ZŁOŻONE:

GMINIE KLEMBÓW

NIP: 125-13-33-656

z siedzibą w Urzędzie Gminy Klembów

KLEMBÓW, UL. GEN.F. ŻYMIRSKIEGO 38

TEL.(22) 799-93-90, FAX. (29) 777-90-85,

E-mail: urzad@klembow.pl

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na wykonanie:

BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI: NOWY KRASZEW

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu Karnego.

................................... dnia ....................

………………………………………………………

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do

podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) (wraz z

pieczęcią imienną)

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z Wykonawców w imieniu swojej firmy.

###### RIiRG.271.11.3.4.2014

| Nazwa (y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy (ów) |
| --- | --- |

INFORMACJA

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

(w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Dz. U. Nr. 50, poz. 331 z późn. zm.)

ZŁOŻONA:

GMINIE KLEMBÓW

z siedzibą w Urzędzie Gminy Klembów

KLEMBÓW, UL.GEN. F. ŻYMIRSKIEGO 38

TEL.(022) 799-93-90

FAX. (022) 777-09-85, E-mail: urzad@klembov.pl

Stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.)- biorąc udział w postępowaniu pn.

BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI: NOWY KRASZEW

niniejszym informuję, że:

1. Należę/Nie należę* do grupy kapitałowej o której  mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 200 4r. Prawo zamówień  publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.)

2. Należę do grupy kapitałowej w skład której  wchodzą: **

| Lp | Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego .

................................... dnia ....................

………………………………………………………

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do

podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) (wraz z

pieczęcią imienną)

* niepotrzebne skreślić

**Uwaga: Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej, wraz z ofertą składa listę (wykaz) podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Niniejszą informację składa Wykonawca oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

###### RIiRG.271.11.3.5.2014

| WYKONAWCA(Y): …………………………………………….. (Nazwa i adres Wykonawcy(ów) …………………………………………….. | ZAMAWIAJĄCY: GMINA KLEMBÓW NIP: 125-13-33-656 z siedzibą w Urzędzie Gminy Klembów KLEMBÓW, UL. GEN.F. ŻYMIRSKIEGO 38 TEL.(022) 799-93-90, FAX. (029) 777-90-85, E-mail: urzad@klembow.pl |
| --- | --- |

WYKAZ OSÓB

BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI: NOWY KRASZEW

| IMIĘ I NAZWISKO | Funkcja w realizacji zamówienia | Doświadczenie zawodowe | Rodzaj uprawnień | Informacja o podstawie dysponowania wskazaną osobą (zasoby własne / zasoby udostępnione przez inne podmioty) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kierownik budowy |  |  |  |

W załączeniu Wykonawca musi złożyć oświadczenie – załącznik RIiRG.271.11.3.6.2014 , że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

W przypadku zasobu udostępnionego  przez inne podmioty pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

................................... dnia ....................

………………………………………………………

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do

podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) (wraz z

pieczęcią imienną)

###### RIiRG.271.11.3.6.2014

| Nazwa (y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy (ów) |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE

Wykonawcy o posiadaniu wymaganych uprawnień

ZŁOŻONE:

GMINIE KLEMBÓW

NIP: 125-13-33-656

z siedzibą w Urzędzie Gminy Klembów

KLEMBÓW, UL. GEN.F. ŻYMIRSKIEGO 38

TEL.(22) 799-93-90, FAX. (29) 777-90-85,

E-mail: urzad@klembow.pl

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na wykonanie:

BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI: NOWY KRASZEW

oświadczam, że osoby wymienione w wykazie osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

................................... dnia ....................

………………………………………………………

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do

podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) (wraz z

pieczęcią imienną)

# RIiRG.271.11.3.7.2014

| WYKONAWCA(Y): …………………………………………….. (Nazwa i adres Wykonawcy(ów) …………………………………………….. | ZAMAWIAJĄCY: GMINA KLEMBÓW NIP: 125-13-33-656 z siedzibą w Urzędzie Gminy Klembów KLEMBÓW, UL. GEN.F. ŻYMIRSKIEGO 38 TEL.(022) 799-93-90, FAX. (029) 777-90-85, E-mail: urzad@klembow.pl |
| --- | --- |

WYKAZ ROBÓT

## DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE.

BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI: NOWY KRASZEW

Poniżej należy wpisać  zamówienia o charakterze i złożoności, jak objęte przedmiotowym zamówieniem

wykonane, tzn. rozpoczęte i zakończone przez wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat.

| LP. | Nazwa zadania i miejsce wykonania | Zakres zadania | Wartość zadania | Okres realizacji | Zamawiający (nazwa, adres, telefon) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | początek | koniec |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Do wykazu należy dołączyć dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) potwierdzające, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

................................... dnia ....................

………………………………………………………

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do

podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) (wraz z

pieczęcią imienną)

###### RIiRG.271.11.3.8.2014

| WYKONAWCA(Y): …………………………………………….. (Nazwa i adres Wykonawcy(ów) …………………………………………….. | ZAMAWIAJĄCY: GMINA KLEMBÓW NIP: 125-13-33-656 z siedzibą w Urzędzie Gminy Klembów KLEMBÓW, UL. GEN.F. ŻYMIRSKIEGO 38 TEL.(022) 799-93-90, FAX. (029) 777-90-85, E-mail: urzad@klembow.pl |
| --- | --- |

## INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI: NOWY KRASZEW

| Rodzaj powierzonej części zamówienia | Wartość powierzonej części zamówienia |
| --- | --- |

Wartość zamówienia w złotych: …………………………………

Wartość prac powierzonych podwykonawcom w realizacji zamówienia wynosi: …………………...

................................... dnia ....................

………………………………………………………

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do

podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) (wraz z

pieczęcią imienną)

RIiRG.271.11.3.9.2014

#### WZÓR UMOWY

Umowa Nr ............................/2014

na wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu 	 w ...........................................

pomiędzy:

## GMINĄ KLEMBÓW

zwaną dalej „Inwestorem”,

reprezentowanym przez

## Wójta Gminy Klembów

w osobie:                 KAZIMIERZA RAKOWSKIEGO

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Klembów  - TERESY DZWONKOWSKIEJ

a firmą  - ...................................................................................................

z siedzibą w ..............................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

- .........................................................................

- .........................................................................

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie

przetargu NIEOGRANICZONEGO

zawarto umowę o następującej treści:

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

DEFINICJE

Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie:

„Umowa” – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem.

„Roboty budowlane” – budowla a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, określone w § 2 Umowy, do których mają zastosowanie przepisy art. 647-658 Kodeksu cywilnego, do wykonania których Wykonawca zobowiązał się w Umowie.

„Siła wyższa” – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze.

„Dni robocze” – dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

„Obiekt budowlany” – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.

”Przepisy techniczno-budowlane” – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

„Polskie normy” – normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; określają wymagania, metody badań oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej.

„Teren budowy” – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Inwestora robót budowlanych w ramach inwestycji

BUDOWA  WODOCIĄGU  W  MIEJSCOWOŚCI:  NOWY KRASZEW

w skład której wchodzi następujący zakres rzeczowy:

- sieć z rur PVC o łącznej dł. 2 894,00 m,

- przyłącza( przewody) rozprowadzające  z rur PE  313,90 m,

- przyłącza wodociągowe (domowe)-  z rur PE  1 835,90 m,

- przepięcie instalacji wewnętrznej – 57 szt.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

- Ofercie Wykonawcy(Załącznik nr 1 do umowy)

- Projektach budowlanych (Załącznik nr 2 do umowy)

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  (Załącznik nr 3 do umowy)

- Harmonogramie rzeczowo-finansowym robót (Załącznik nr 4 do umowy)

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia RIiRG.271.11.3.2014(Załącznik nr 5 do umowy)

stanowiących integralne części niniejszej umowy.

- Szczegółowy zakres robót został ujęty w harmonogramie rzeczowo-finansowym opracowanym na podstawie projektu budowlanego, specyfikacji technicznej oraz oferty Wykonawcy i stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

- Wykonawca uznaje, że projekty budowlane (techniczne) , o których mowa  w § 2 są kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć.

- Roboty budowlane określone w ust. 1 zostaną wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną, dokumentacją projektową i przepisami prawa budowlanego.

- Strony postanawiają, że każda część przedmiotu umowy ujęta szczegółowo w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w miarę ich ukończenia, podlega odbiorowi częściowemu przez Inwestora.

7.  Inwestor (Zamawiający)  ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać dokonywanie takich zmian i ilości, jakie uzna za niezbędne, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:

a)  zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym,

b)  pominąć jakieś roboty,

c)  zmienić określoną harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejność robót

8. Wszystkie zmiany w robotach muszą być ujęte przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

ROZDZIAŁ II. WARUNKI OGÓLNE

§ 3

UPRAWNIENIA AKCESORYJNE

1. Instrukcje.

1. Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje w terminie 7 dni od dnia zakończenia robót.

- Jeżeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie określonym w ust.1, Inwestor ma prawo zatrzymać kwotę w wysokości 1 % wartości umowy do momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji.

2. Materiały rozbiórkowe.

1. Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót stanowią własność Inwestora  Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności niezbędne dla zachowania ich. Wyjątek od niniejszej klauzuli stanowią materiały z rozbiórki konstrukcji wskazane w ofercie.

- Niezależnie od celu, w jakim inwestor zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których zastrzega on sobie prawo własności, wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu wskazanym przez Inwestora będą pokryte przez Wykonawcę przy transporcie na odległość do 500 m, chyba że wskazano inaczej w ofercie.

§ 4

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego

1) Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej

w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

- informowania w formie pisemnej Inwestora o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Inwestora oraz przedstawiania sprawozdań.

2) Nadzór inwestorski z ramienia Inwestora sprawować będzie …………………

posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………….

3)  Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie ………………..

posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………….

4) Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

2.  Obowiązki inwestora

1) Inwestor zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlanego, dziennika  budowy, terenu budowy -  z dniem wydania polecenia rozpoczęcia prac.

- Jeżeli jakaś część terenu budowy nie jest przekazana do daty określonej w Umowie, to zostaje uznane, że Inwestor opóźnił rozpoczęcie odnośnych działań.

- Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia istniejące na terenie budowy, lecz nie zinwentaryzowane w protokole przekazania terenu budowy.

3.  Obowiązki wykonawcy

1)  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

1. projektem budowlanym

2. obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi            wymagań technicznych,

3. ze złożoną ofertą, w tym z kosztorysem ofertowym i ze specyfikacją techniczną,

4. zasadami sztuki budowlanej.

2) Zorganizowania i kierowanie budową w sposób zgodny z Projektami Technicznymi

i  obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż określonych w przepisach

szczególnych.

2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność

4) Wyroby (materiały) i urządzenia, o których mowa w pkt.2. powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

- Polskim Normom,

- wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej,

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

5)  Wykonawca zobowiązany jest dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa

w pkt 3 gromadzić w zbiorze zatytułowanym –

OPERAT POWYKONAWCZY

„Wyroby budowlane - dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w  budownictwie.”

6) Wszystkie dokumenty zbioru, o którym mowa w pkt 4 powinny posiadać adnotację kierownika budowy o ich wbudowaniu oraz potwierdzenie wyrażenia zgody na wbudowanie przez inspektora nadzoru.

7) Na każde żądanie Inwestora Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

8)  Jeżeli Inwestor zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca   zobowiązany jest je przeprowadzić. Koszt badań ponosi Wykonawca.

9) Wykonawca zobowiązuje się do informowania:

- o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

- Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu , oraz terminie odbioru robót zanikających, jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

10) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

- poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

- wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy

- przywrócenia nawierzchni dróg nieutwardzonych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz zrealizowanie wszystkich postanowień tej specyfikacji

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

- demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

- poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego,

- wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora, upoważnionym przedstawicielom Instytucji Pośredniczącej i  Wdrażającej.

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

10) Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy oraz poddać się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej i  Wdrażającej, urzędy kontroli skarbowej, organy kontroli krajowej i/lub przedstawicieli Unii Europejskiej zarówno przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, w toku jej realizacji oraz przez okres 5 lat od dokonania ostatniej płatności.

4. Zapewnienie bezpieczeństwa

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

- Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

5. Ubezpieczenie

- Wykonawca, w imieniu swoim i Inwestora, zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót:

- ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy w wysokości – ceny ofertowej.

- ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w wysokości 50.000 zł

- ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do:

- osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy;

- osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy;

UBEZPIECZENIE BUDOWY OD WSZYSTKICH RYZYK.

- Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Inwestorowi przed datą rozpoczęcia robót budowlanych podaną w Umowie i następnie przedstawiane na żądanie Inwestora.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi którejkolwiek z żądanych polis i dokumentów ubezpieczeniowych, to Inwestor może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, do której polisę oraz dokumenty powinien był przedstawić Wykonawca, a koszty, jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, może odzyskać z płatności należnych Wykonawcy lub jeśli nie należą się żadne płatności to opłata składek ubezpieczeniowych będzie długiem do zapłacenia.

- Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonane albo za zgodą Inwestora albo jako rezultat warunków ogólnych wymaganych przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa.

- Obie strony muszą przestrzegać wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej.

6.  Ryzyko

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora.

- Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które:

- bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora, a obejmujące ryzyko wojny, działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich. Buntu, rewolucji, powstania, działań władzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, zamieszek wewnętrznych lub niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników Wykonawcy) oraz skażeń jakimikolwiek paliwami lub odpadami nuklearnymi lub toksycznymi radioaktywnymi substancjami wybuchowymi, lub

- spowodowane jest wyłącznie wykonaniem przez Wykonawcę projektu robót przekazanego przez Inwestora.

§ 5

TERMINY

1. Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi w dniu – WYDANIA POLECENIA ROZPOCZĘCIA PRAC.

2.  Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu

Sieć wodociągowa:

Zakończenie robót  do    1 października     2014 r.

Odbiór końcowy     do  30   października    2014 r.

Przyłącza wodociągowe::

Zakończenie robót  do  31  października   2014 r.

Odbiór końcowy     do  20  listopada  2014 r.

3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

4.  Wykonawca przekaże w dniu końcowego odbioru prac, Inwestorowi teren budowy.

5.  Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego     po dniu doręczenia pisma.

§ 6

ODBIORY I PROCEDURA

1. Protokół odbioru częściowego.

Dokonywany będzie w okresach miesięcznych pod warunkiem realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z przedłożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W przypadku opóźnienia w realizacji zamawiający odmówi realizacji płatności okresowych do czasu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Odbiór okresowy częściowy następował będzie na podstawie :

- protokołu odbioru elementów robót

- obmiaru robót odebranych

- wypisu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

2. Protokół odbioru końcowego

- Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi w formie pisemnej Inwestora o gotowości odbioru. Wykonawca zobowiązany jest dokonać oddzielnych zgłoszeń do odbioru robót w zakresie budowy sieci wodociągowej oraz przyłączy  w terminach określonych § 5

2) Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

3)  Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

4) W okresie 10 dni od dokonania zgłoszenia robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu :

1. Odbiór budowy sieci wodociągowej

DOKUMENTACJĘ POWYKONAWCZĄ OBIEKTU

wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

OPERAT POWYKONAWCZY, który zawierać powinien:

- dziennik budowy

- oświadczenie kierownika budowy

- sprawozdanie techniczne,

- wyroby budowlane- dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

- protokoły badań i sprawdzeń

- opinię technologiczną sporządzony na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonywanych zgodnie z PZJ i specyfikacją techniczną;

- tabela elementów scalonych- kosztorys powykonawczy

- zestawienie protokołów odbioru elementów robót

- zestawienie długości sieci

- kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 2 egz.,

- protokoły odbioru robót wymagane w specyfikacji od zarządców innych, niż Zamawiający

- inne dokumenty wymagane przez stronę zamawiającą.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

- lokalizację i zakres wykonywanych robót,

- wykaz wprowadzanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez stronę zamawiającą,

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

2. Odbiór budowy przyłączy wodociągowych

a) oświadczenie kierownika budowy

b) zestawienie wykonanych przyłączy

- protokoły odbioru przyłączy

- kosztorys powykonawczy – tabela elementów scalonych

- kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 2 egz.,

- wyroby budowlane- dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

- protokoły badań i sprawdzeń

5) Protokół odbioru końcowego odrębny dla odbioru sieci oraz przyłączy sporządzi Inwestor na     formularzu określonym przez Inwestora i doręczy    Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

- Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów o których mowa w pkt.4. Okoliczność ta przywraca bieg terminu zakończenia prac do dnia zgłoszenia ich zakończenia i biegnie on dalej. Wykonawca zobowiązany jest w tym przypadku zgłosić ponownie na piśmie zakończenie prac. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia  pkt. 2.

- Postanowienie pkt. 6 stosuje się także przy stwierdzeniu wad i usterek podczas odbioru końcowego (jeżeli podczas odbioru strony nie postanowią o zablokowaniu środków za wadliwie wykonane elementy, których usunięcie wad w uzasadnionych przypadkach odroczą w czasie).

- Strony postanawiają że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym lub okresie rękojmi wynosić będzie 7 dni, chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu  wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia pkt. 2.

3.   Wady ujawnione w trakcie odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Inwestorowi przysługują następujące uprawnienia:

  - . jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

  - . jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora o usunięciu wad.

§ 7

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

1. Wykonanie wskazówek i poleceń inwestora.

Wykonawca zobowiązuje się do:

1) złożenia na ustalonym wzorze w dniu podpisania umowy oświadczenia kierownika budowy o  podjęciu obowiązków wraz kserokopiami uprawnień i przynależności do właściwej izby  zawodowej w celu zgłoszenia rozpoczęcia budowy

2) złożenia w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia zakończenia prac wymaganej dokumentacji do   odbioru końcowego.

3) usunięcie usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego w terminie 7 dni.

4) złożenia na ustalonym wzorze w dniu odbioru końcowego oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu budowy w celu zgłoszenia zakończenia budowy-  Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego

2.  Podwykonawstwo

- Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo , jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy , przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2) Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

3) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie na podwykonawstwo nie   może być dłuższy niż 30 dni  od dnia doręczenia

wykonawcy , podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy   faktury lub rachunku  na

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy , usługi lub roboty

budowlanej.

4) Zamawiającemu przysługuje 14 dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o

podwykonawstwo oraz do projektu jej zmian w przypadku :

1) umowy nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

2) gdy przewidziany termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w pkt.3

5) Zamawiający zgłasza sprzeciw do umowy  w terminie określony w pkt.4

6) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do projektu umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem

są roboty budowlane , w terminie określonym w pkt.4 uważa się za akceptację projektu umowy

przez Zamawiającego.

7) Warunkiem zapłaty  Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom  , biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

8) Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty  zgodnie z postanowieniami art. 143c Ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:(Dz.U.2013.907 j.t. ze zm.)

wymaganego wynagrodzenia przysługującego   podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ,

który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego  umowę o podwykonawstwo , której

przedmiotem są roboty budowlane , lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o

podwykonawstwo są dostawy  lub usługi , w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty

odpowiednio przez wykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane

9) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

10) Podwykonawcy muszą spełniać określone w dokumentacji przetargowej kryteria dla zawarcia umowy.

11) Inwestor nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Inwestora za zlecone do podwykonania części robót.

§ 8

GWARANCJA JAKOŚCI

      - Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.

      - Inwestor powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

      - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

      - W przypadku uchylania się Wykonawcy od usunięcia stwierdzonych usterek Zamawiającemu  przysługuje prawo zaspokojenia swoim  roszczeń na  w formie  zlecenia wykonania  podmiotowi innemu. Koszt realizacji  wykonania zastępczego obciąża Wykonawcę.

      - Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

      - Inwestor wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Inwestora na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 10

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

1. Kary umowne

Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

2.Wykonawca zapłaci Inwestorowi karę umowną za:

1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia    umownego za    każdy dzień zwłoki ( kary umowne naliczane będą odrębnie dla obu zakresów przedmiotu zamówienia – tj. budowy sieci – termin wykonania 30 października 2014 r. oraz  budowy przyłączy – termin ukończenia 31 października 2015 r.)

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 Umowy.

4) za naruszenie postanowień umowy z tytułu:

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym   podwykonawcom w wysokości 5% wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym   podwykonawcom

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane , lub projektu jej zmian w wysokości 10% umownego  wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym   podwykonawcom

c) nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości 10% umownego  wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym   podwykonawcom

d) braku zmiany terminu umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 10% umownego  wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym   podwykonawcom

4) Zamawiający może dokonać potrącenia kar z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

1) zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0.1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 Umowy.

2.  Roszczenia odszkodowawcze.

Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

§ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie …… PLN, co stanowi 5.% wartości umowy, dostarczone będzie Inwestorowi najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości i wystawione będzie przez bank lub firmę ubezpieczeniową zaakceptowaną przez Inwestora oraz w walucie, w której jest płatna kwota Umowy

2. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

3. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone   w następujący sposób:

- 70 % w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym,

- pozostałe 30 % w ciągu 14 dni po upływie gwarancji jakości.

4. Inwestor winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

5. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Inwestora i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 12

WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …… zł (słownie: ……… złotych) netto, a z 23 % podatkiem VAT ……… zł (słownie: ………….złotych) zgodnie z wynikiem przetargu z dnia …………….2014 r.

2. Wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

3. Rozlicznie (płatności) okresowe (częściowe) realizowane będą  zgodnie postanowieniem § 6 
ust. 1 umowy do wysokości 80 % wynagrodzenia, pozostałe 20 % stanowi ostateczne rozlicznie przedmiotu zamówienia (§ 12 ust.4)

4. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót z uwzględnieniem postanowień § 6.

5. Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura   powinna być adresowana do GMINA KLEMBÓW – Urząd Gminy Klembów 05-285 Klembów

ul Gen. Fr.  Żymierskiego 38

6. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest:

1) protokół odbioru elementów robót (odbiory okresowe),

2) protokół odbioru końcowego odbioru wykonanych robót  z uwzględnieniem postanowień § 6.

7.  Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto Wykonawcy

Nr ……………………………………………………………………………..

w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Inwestora faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 30 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

8.  Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

§ 13

ZMIANY UMOWY

1.W szczególności zmiany umowy mogą nastąpić w następujących okolicznościach:

1). Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku ,,siły wyższej”, przez która, na potrzeby niniejszego

warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: o charakterze

niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie

można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której

nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w

szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,

działania wojenne, nagłe i długotrwałe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w

dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia:

2). Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje

przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;

3). Wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek

lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót

mających wpływ na zmianę terminu realizacji – zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji

zamówienia;

4). Zmiana umowy korzystna dla Zamawiającego jeżeli nastąpiło wycofanie produktu z rynku lub

istnieją nowe rozwiązania technologiczne, ale zmiana umowy następuję w ramach ustalonego

wynagrodzenia;

5). Zmiana umowy odnośnie terminów wykonania spowodowana opóźnieniem z wprowadzeniem na

plac  budowy,

6). Ze względu na zmianę osób pełniących funkcje techniczne;

7). Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych

sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami,

które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin \

realizacji Umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu,

8). W sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z

winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego

zakresu robót wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;                                                         9). Gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą: - wprowadzane warunki, które gdyby

zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia uniemożliwiłyby dopuszczenie

innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; - modyfikowały równowagi ekonomicznej

umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach

pierwotnego zamówienia.

10). Wykonanie umowy przed terminem,

11). Zmiany rzędnych i tras sieci i przyłączy, zmiany rzędnych i lokalizacji obiektów i urządzeń wskutek

nieprzewidzianych warunków technicznych i gruntowych lub decyzji osób trzecich, niezależne od

Zamawiającego, bez zmiany wynagrodzenia,

12).Zmiana umowy w przypadku zaistniałej konieczności wynikającej z umowy o dofinansowanie między

Zamawiającym, a jednostką udzielającą dofinansowania zadania,

13).Rezygnacja z części pracy w przypadku zaistnienia okoliczności, w których wykonanie danej cześci

zamówienia będzie zbędne lub niemożliwe wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia

(odpowiednio do wyceny zamieszczonej w kosztorysie).

14). W wyniku wprowadzenia robót uzupełniajacych – zmiana wynagrodzenia na podstawie  wartości jednostkowej tabeli elementów scalonych oraz terminu realizacji

2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu   podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 14

ODSTĄPIENIE

      - Prawo inwestora do odstąpienia od umowy

- Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać

jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy,

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 30 dni od daty przekazania terenu budowy  oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Inwestora złożonego na piśmie.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i   przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

f) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
    z Projektami Technicznymi, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową

- Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy urządzenia i sprzęt będące własnością Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty będą uważane za własność Inwestora i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcę.

- Inwestor w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

      - Prawo wykonawcy do odstąpienia od umowy

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

- Inwestor nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,

- Inwestor zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inwestora odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

3. Inne przypadki odstąpienia od umowy

Poza okolicznościami określonymi w ust. 1. i 2., Inwestor lub Wykonawca może odstąpić od realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z Umowy.

4. Forma odstąpienia

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 15

ZAWIADOMIENIA

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą       Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

3. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

ROZDZIAŁ III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

§ 16

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

1.  Postanowienia dodatkowe

- Strony ustalają następujące postanowienia dodatkowe:

a) Polecenie rozpoczęcia prac – będzie podpisane obustronnie w ciągu 3 dni od zgłoszenia organowi oświadczenia kierownika o podjęciu obowiązków

b) zakres robót realizowany będzie zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy- harmonogramem     rzeczowo- finansowym.

c) zamiana harmonogramu realizacji może nastąpić tylko w formie aneksu do niniejszej umowy, o który WYKONAWCA może wystąpić najpóźniej 1 tyg. po zaistnieniu przesłanek do jego wprowadzenia wprowadzeniem i nie może on dotyczy przesunięcia terminu zakończenia prac na podstawie okoliczności zawinionych przez Wykonawcę. Podstawą do sporządzenia aneksu o zmianie harmonogramu rzeczowo-finansowego – musi być sporządzony zgodnie z postanowieniami umowy- protokół konieczności.(nie dotyczy okoliczności zmiany harmonogramy w wyniku zwiększenia tempa realizacji robót)

f) Strony umowy dokonają komisyjnego odbioru końcowego wykonanych prac z udziałem    swoich przedstawicieli , w tym celu Wykonawca w pisemnym zgłoszeniu zakończenia prac wskaże 1-2 przedstawicieli do komisji odbioru (poza kierownikiem budowy).

- Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania funkcji określonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje proponowaną zmianę podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje, umiejętności i odpowiednie doświadczenie proponowanego personelu będą takie same, bądź lepsze niż personelu wymienionego w ofercie.

- Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy też o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Inwestora. Wykonawca powinien poinformować Inwestora o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi.

      - Postanowienia końcowe

- Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

- Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, z zastrzeżeniem pkt 4., będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Inwestora.

- Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Inwestora. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Inwestora, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie Inwestor jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

      - Wersja obowiązująca umowy

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim: 3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

INWESTOR                                                                              WYKONAWCA

RIiRG.271.11.3.10.2014

GMINA KLEMBÓW

NIP: 125-13-33-656

z siedzibą w Urzędzie Gminy Klembów

KLEMBÓW, UL. GEN.FR. ŻYMIRSKIEGO 38

TEL.(22) 799-93-90, FAX. (29) 777-90-85,

E-mail: urzad@klembow.pl

BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI: NOWY KRASZEW

DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA

wersja papierowa- w zbiorze

RIiRG.7011.2.1.2014

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

wersja papierowa- w zbiorze

RIiRG.7011.2.2.2014

Wersje papierowe dokumentacji do wglądu w siedzibie Zamawiającego

W dokumentacji przetargowej załączonej do ogłoszenia udostępniono wersje elektroniczne w/w dokumentów.

RIiRG.271.11.3.11.2014

GMINA KLEMBÓW

NIP: 125-13-33-656

z siedzibą w Urzędzie Gminy Klembów

KLEMBÓW, UL. GEN.FR. ŻYMIRSKIEGO 38

TEL.(22) 79-93-90, FAX. (29) 777-90-85,

E-mail: urzad@klembow.pl

BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI: NOWY KRASZEW

KOSZTORYS

- SPORZĄDZENIE KOSZTORYSU OFERTOWEGO

- PRZEDMIAR ROBÓT

- TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

4. HARMONOGRAM RZECZOWY

1. SPORZĄDZANIE KOSZTORYSU

ogólne wprowadzenie:

Cena ofertowa powinna zawierać należne podatki, opłaty celne i importowe nałożone zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia Strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia, urządzenia, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystane lub dostarczone w ramach Umowy.

Bez względu na jakiekolwiek, ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji, Wykonawca musi jasno rozumieć, że kwoty podane przez niego w Kosztorysie stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończoną pod każdym względem.

Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania:

- specyfikacja techniczna,

- dokumentacja projektowa,

- wzór umowy,

- przedmiar robót,

zawarte we wszystkich częściach dokumentacji przetargowej, i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu.

Tak więc kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania i wykończenia całości robót objętych Umową.

Jeżeli w kosztorysie nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko musi być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w kosztorysie.

Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach kosztorysu muszą zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robót, określonych w Umowie, oraz wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, że zostały oddzielnie wyszczególnione), odnoszące się do Umowy jako całości, będą rozdysponowane pomiędzy wszystkie pozycje podane w kosztorysie.

Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy zgodnie z układem przedmiaru robót.

W poszczególnych pozycjach kosztorysu Wykonawca uwzględni także koszty wynikające z postanowień projektu budowlanego, specyfikacji technicznej i wzoru umowy.

W oparciu o przygotowany zgodnie z wyżej podanymi zasadami kosztorys

Wykonawca sporządzi tabelę elementów scalonych, zgodnie z załączonym wzorem RIiRG.271.7.11.11.3.2014.

Tabela elementów scalonych, będzie stanowiła załącznik do oferty, a kwoty podane będą kwotami ofertowymi (ryczałt) danego elementu.

Kwoty podane w tabeli elementów scalonych będą służyły do sporządzenia załącznika do umowy – HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO i będą podstawą odbiorów okresowych (na podstawie obmiarów robót i protokółów odbioru elementów robót)

ZAMAWIAJĄCY nie wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego.

W umowie na roboty budowlane przy ustaleniu wynagrodzenia umownego jako wynagrodzenia ryczałtowego, kosztorysy ofertowe pełnią jedynie charakter pomocniczy i informacyjny. Zamawiający wyrażenie wskazał, że cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie niezbędne koszty do wykonania zamówienia, a ofertę należy opracować "w oparciu o dokumentację techniczną i opis przedmiotu zamówienia.

Kwoty podane w tabeli elementów scalonych będą użyte do wyceny ewentualnych odchyleń w kosztach w wyniku zmian zakresu realizacyjnego. Ewentualne zmiany zakresu realizacyjnego poszczególnych elementów (zmniejszenie lub zwiększenie) będą rozliczane ceną jednostkową danego elementu z tabeli elementów (cena ryczałt 1 m).

2. PRZEDMIAR ROBÓT W UKŁADZIE KOSZTORYSOWYM

Ogólna charakterystyka robót

1. SIEC WODOCIĄGOWA PCV

Siec zaprojektowano z rur PCV łączonych na kielichy z uszczelkami gumowymi. Węzły  z zastosowaniem armatury  i kształtek PCV  kielichowych ( na wszystkich węzłach należy montować zasuwy odcinające). Na wszystkich załamaniach i lukach sieci rozdzielczej należy wykonać bloki oporowe wg. BN-81/9192-05 typ.I.C. Sieć uzbrojono w naziemne hydranty p. poż. Ø 80 oraz zasuwy odcinające

Długość sieci wodociągowej wynosi :  z rur PVC PN10

D = 225 mm    wynosi: 1 537,50m

D = 110 mm    wynosi: 1 356,50m

Razem;         2 894,00 m

2.  PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE PE (PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE)

Przewody rozprowadzające (przyłącza  wodociągowe) od wodociągu rozdzielczego do granicy nieruchomości wykonać z rur PE 100 SDR 11

Połączenia z przewodem sieci wodociągowej zaprojektowano z opasek ( nawiertek na rurociągu głównym)oraz wyposażono je w zasuwy odcinające. Każda zasuwa posiada obudowę zakończoną w skrzynce do zasuw . skrzynki należy zabezpieczyć płytkami prefabrykowanymi i oznakować tabliczkami informacyjnymi.

Długość przyłączy wodociągowych (przewody rozprowadzające)wynosi :

PE 40/3,7 mm = 313,90 m

3. PRZYŁĄCZA DOMOWE (PODŁĄCZENIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DO

INSTALACJI  WODOCIĄGOWEJ)

Przyłącza domowe wykonać z rur PE 100 SDR 11. Rozgałęzienie przyłącza wykonać należy za pomocą trójników 40/40/40 elektrooporowych lub z końcówkami zaciskowymi. Ma rozgałęzieniach należy zamontować dwie zasuwy domowe umożliwiające niezależne wyłączenie poszczególnych obiektów. W przypadku wykonania rozgałęzienia za pomocą  trójników  należy zastosować dodatkowe zasuwy . zainstalowanie wodomierza przewiduje się  w pomieszczeniach wewnątrz budynków. Przyłącza do działek niezabudowanych należy zaślepić 0,5 m  zagranicą działki za pomocą zaślepek elektrooporowych

Długość przyłączy domowych wynosi: PE 40/3,7 mm = 1 154,80 m

PE 63/4,8 mm =   681,10 m

Razem;         1 835,90 m

Wodomierze : 57  szt.

4. PRZEPIĘCIE INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ UŻYTKOWNIKA

Wykonanie instalacji wodociągowej D 25 mm celem przepięcia do istniejącej

lub dopływu do zaworu czerpalnego.   Średnia  dł. instalacji przepięciowej 4 m – ilość

przepięć 57.

Roboty i prace nieuwzględnione przedmiarze, a wynikające z postanowień specyfikacji technicznej np. :

- opłaty związane z zajęciem pasa drogowego

- projekt organizacji ruchu na czas budowy

- budowa potrzebnych prowizorycznych mostków przejazdowych, przejść dla pieszych

- organizacji zaplecza budowy

Powinny być zgodnie z wymogami Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót uwzględnione przez Wykonawców w cenach jednostkowych poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego

Zakres robót przy wykonaniu  sieci i przyłączy zgodnie z postanowieniem specyfikacji technicznej:

- oznakowanie robót,

- dostawę materiałów,

- urządzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb budowy

- obsługę geodezyjną w trakcie budowy oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy

próbne oraz podwieszenie instalacji obcych

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i ewentualnym odwodnieniem,

- przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ułożenie przewodów wodociągowych, odgałęzień, montaż rur ochronnych i armatury

- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

- odtworzenie granic własności terenu (wbudowanie ograniczników w przypadku ich

uszkodzenia

- zapewnienie niezbędnych dojść i dojazdów do gospodarstw i posesji w trakcie trwania robót

- opłaty za wykonanie robót w pasie drogowym wraz z niezbędnym oznakowaniem

- ubezpieczenie robót

- koszty z tytułu zniszczeń nie wynikające z zakresu robót

- odtworzenie nawierzchni po robotach

OFERENT POWIINIEŃ ZAPOZNAĆ SIĘ Z POSTANOWIENIAMI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Ponieważ  zgodnie z Zakresem stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy budowie sieci wodociągowej z przyłączami i wszystkie jej postanowienia muszą być zrealizowane w trakcie realizacji robót bez dodatkowej zapłaty.

W dokumentacji przetargowej załączonej do ogłoszenia udostępniono wersję elektroniczną

RIiRG.271.11.3.11 .3.2014

BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI:  NOWY KRASZEW

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| ELEMENT | Wartość (w zł) |
| --- | --- |
|  | Netto | Podatek VAT (23%) | Brutto |
| SIEĆ WODOCIĄGOWA 2 894,00 m |  |  |  |
| PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE (Przyłącza wodociągowe rozdzielcze) 3 13,90 m |  |  |  |
| PRZYŁĄCZA DOMOWE (PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE) 1 835,90 m |  |  |  |
| PRZEPIĘCIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI UŻYTKOWNIKA 57 szt. |  |  |  |
| RAZEM - KOSZT BUDOWY |  |  |  |

Załącznik nr 11 do oferty

RIiRG.271.11.3.11.4.2014

BUDOWA WODOCIĄGU MIEJSCOWOŚCI:  NOWY KRASZEW

HARMONOGRAM RZECZOWY

| ELEMENT | OKRES REALIZACJI |
| --- | --- |
|  | 2014 |
|  | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad |
| SIEĆ WODOCIĄGOWA 2 894,00 m | ----------- | 1 356,50 | 1 537,50 |  |  |
| ELEMENT | OKRES REALIZACJI |
|  | 2014 |
|  | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad |
| PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE (Przyłącza wodociągowe rozdzielcze) 313,90 m | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- 313,90m |  |
| PRZYŁĄCZA DOMOWE (PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE) 1 835,90 m | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- 1 835,90 m |  |
| PRZEPIĘCIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI UŻYTKOWNIKA 57 szt. |  |  | ----------- | ----------- 57 szt. |  |

# Footnotes

Wykonawca skreśla niepotrzebne