UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ……

W dniu ....................... 2015 r. w Klembowie pomiędzy:

Gminą Klembów z siedzibą w Klembowie przy ul. Gen. F.. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów posiadającym NIP: 125-13-33-656, REGON: 550668150

reprezentowaną przez: Rafała Mathiak – Wójta Gminy Klembów

przy  kontrasygnacie Skarbnika Gminy Klembów Teresy Dzwonkowskiej

zwaną dalej Zamawiającym,

a

.................................................................................................................................................

będącym płatnikiem VAT, nr NIP: ......................................, REGON: ………….................

(wypis z KRS lub innego rejestru właściwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna, pełnomocnictwo, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy) zwanym dalej Wykonawcą, działającym na podstawie ............................

reprezentowanym przez: .................................

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr  ZP.271.3.2015 na „Budowę drogi gminnej nr 430306W Klembów (ul. Łąkowa) – Pieńki km 0 – 1+373. Etap II – ul. Łąkowa km 0+620 – 1+373.”,

została zawarta umowa następującej treści :

§ 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie inwestycyjne polegające na Budowie drogi gminnej nr 430306W Klembów (ul. Łąkowa) – Pieńki km 0 – 1+373. Etap II – ul. Łąkowa km 0+620 – 1+373, zwane dalej robotami lub obiektem,

w ramach zadania ujętego w budżecie Gminy Klembów pod nazwą: Budowa drogi gminnej w Klembowie do wsi Pieńki II etap.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorysem ofertowym (zwanymi dalej łącznie „dokumentacją”), stanowiącymi załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres robót niezbędny do wykonania zadania inwestycyjnego opisanego w ust. 1, w tym robót i wyposażenia nie wymienionych w dokumentacji, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, prawidłowego funkcjonowania obiektu i uzyskania stosownego oświadczenia, że właściwy organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji  na użytkowanie drogi.

- Roboty będą wykonywane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego dla Gminy Klembów:  decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr  221/2011 z dnia 13.12.2011 r.

§ 2

- W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

  - przekaże Zamawiającemu prawidłowo wykonany przedmiot umowy w całości,

  - skompletuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą, jak i podlegające przekazaniu inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu i  instalacji związanych z tym obiektem,

  - uzyska, na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, stosowne oświadczenie, że właściwy organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji na użytkowanie drogi.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących Polskich Norm, oraz przepisów prawa, w szczególności Prawa Budowlanego, zgodnie z dokumentacją, na warunkach ustalonych niniejszą umową.

§ 3

- Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową ze strony Zamawiającego, prowadzić będzie inspektor nadzoru inwestorskiego   ……………………….

- Zakres działania inspektora nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w ust 1  określają przepisy prawa budowlanego.

- Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- O wszelkich poleceniach inspektora nadzoru inwestorskiego, nakładających na Wykonawcę obowiązek wykonania robót, które nie są objęte przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego.

- Wszelkie wątpliwości bądź propozycje zamiennych rozwiązań winny być zgłaszane inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

§ 4

- Funkcję kierownika budowy ze strony Wykonawcy sprawować będzie:   ………………………………………….

- Kierownik budowy zobowiązany jest do wykonywania obowiązków zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

- Kierownik budowy odpowiada za jakość i zgodność z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczeń, jak również za ich stałą sprawność techniczną.

§ 5

    - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca zgodnie z ofertą powierza wykonanie części zamówienia objętego niniejszą umową w zakresie robót …………………………………………………… podwykonawcy.

Wykonawca zgodnie z ofertą część zamówienia obejmującego roboty ………………………. zamierza powierzyć podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonawca, w przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wymaganych obowiązującymi przepisami uprawnień do wykonywania powierzonych mu robót w ramach niniejszej umowy. Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów.

- W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może zmieniać podwykonawców. Zmiana podwykonawców wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od niniejszej umowy. W przypadku zmiany podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, załączając w tym celu odpowiednie dokumenty, jakie wymagane były od podwykonawcy podczas przeprowadzania postępowania przetargowego.

Zamawiający, w razie naruszenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zasad bezpieczeństwa na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru osób uprawnionych lub w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, ma prawo żądać usunięcia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracowników podwykonawców lub dalszych podwykonawców z terenu budowy. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego umotywowanego zastrzeżenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich pracowników zostaną oni usunięci z terenu budowy w terminie 7 dni od zgłoszenia. Wykonawca i podwykonawca zagwarantuje to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcą i umowie z dalszym podwykonawcą.

- Zamawiający, w razie naruszenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zasad bezpieczeństwa na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru osób uprawnionych lub w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, ma prawo żądać usunięcia podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracowników podwykonawców lub dalszych podwykonawców z terenu budowy. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego umotywowanego zastrzeżenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich pracowników zostaną oni usunięci z terenu budowy w terminie 7 dni od zgłoszenia. Wykonawca i podwykonawca zagwarantuje to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcą i umowie z dalszym podwykonawcą.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy zgodnie z § 7 pkt 31 niniejszej umowy wraz z częścią dokumentacji wykonania robót określonych w projekcie umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodniej z projektem umowy. Zamawiający w terminie 14 dnia od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w pierwszym zdaniu, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, niespełniającej wymagań określonych w SIWZ oraz gdy przewidywany tam termin zapłaty jest dłuższy niż określony w § 13 ust. 12 niniejszej umowy. W celu wyrażenia zgody, Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w drugim zdaniu uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie o którym mowa w drugim zdaniu, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. W przypadku braku zgody Zamawiającego, Wykonawca przedłoży nową propozycję, uwzględniającą uwagi Zamawiającego lub wykona roboty samodzielnie.

- Przepisu niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą.

- Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz podwykonawców z dalszymi podwykonawcami winny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w formie pisemnej dodatkowe informacje dotyczące podwykonawców.

- Sumaryczna wartość wynagrodzeń brutto wynikających z umów podwykonawczych nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

- Przed wyrażeniem zgody lub upływem terminu przewidzianego do jej wyrażenia przez Zamawiającego zgodnie z ust. 8 , podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogą rozpocząć jakichkolwiek robót na terenie budowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu:

1)	braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy  o podwykonawstwo,

2)	nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian,

3)	nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  o podwykonawstwo lub jej zmiany,

4)	braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

- Do płatności dla podwykonawcy stosuje się postanowienia § 13 i § 14  niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć  Zamawiającemu nie później niż do  14 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym informację zawierającą listę całkowitych niezapłaconych do tego dnia na rzecz wykonawców wynagrodzeń za wykonane w poprzednim okresie rozliczeniowym roboty.

- W przypadku gdyby Zamawiający zobowiązany był dokonać wypłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości, powiększonej o wysokość kary umownej, określoną w § 19 ust.1 pkt 6 niniejszej umowy.

- Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie szkody spowodowane w majątku Zamawiającego spowodowane niewypłaceniem lub opóźnieniem w wypłacie wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości strony ustalają, że Wykonawca zwróci Zamawiającemu wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na skutek naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie, w tym w szczególności wszelkie koszty postępowań sądowych lub arbitrażowych, koszty obsługi księgowej i prawnej związane z tymi postępowaniami.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 
w formie pisemnej dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- W przypadku o którym mowa w ust. 8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy  o podwykonawstwo.

§ 6

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, 
z materiałów i urządzeń własnych. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 
z późn. zm.), oraz powinny posiadać atesty, certyfikaty i aprobaty wymagane innymi przepisami.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie robót w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami BHP oraz p.poż.

  - Wykonawca zobowiązuje się do posiadania i przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów wymaganych przez prawo budowlane potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie montowanych urządzeń i materiałów.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń.

  - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dostarczoną dokumentacją, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną oraz z wytycznymi Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy.

  - W przypadku zaproponowania przez Zamawiającego lub Wykonawcę zamiennych rozwiązań w zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiałów lub wyrobów wskazanych 
w przedmiarach robót, zmiany te wymagają uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

§ 7

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- w razie konieczności odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę niezależnie czy odstąpienie to ma charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej potrzebie Inspektora Nadzoru oraz jest zobowiązany do wykonania niezbędnych prac w celu zapobieżenia powstania szkody po stronie Zamawiającego.

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje Plan BIOZ w oparciu o dokumentację projektową i zawartą w niej Informację BIOZ.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązuje się zorganizować i urządzić zaplecze budowy oraz plac budowy wraz z zapewnieniem niezbędnych mediów.

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni z właściwymi zarządcami dróg projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót  a następnie uzyska zatwierdzenie tych projektów przez właściwe do tego organy.

- Wykonawca, działając w imieniu Zamawiającego na podstawie stosownych pełnomocnictw zobowiązany będzie na własny koszt uzyskać zgody właściwych zarządców dróg  i terenów na zajęcie pasa drogowego i terenu na czas trwania robót oraz poniesie związane z tym opłaty administracyjne.

- W przypadku braku możliwości występowania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego  na podstawie pełnomocnictw Wykonawca przygotuje dla Zamawiającego wszelkie niezbędne dokumenty w formie „do podpisu” a następnie niezwłocznie dostarczy je do właściwych zarządców dróg i terenów. Kosztami opłat administracyjnych z tytułu zajęcia pasów drogowych poniesionych w takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę wystawiając stosowne noty.

- Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia budowy i robót przed wszystkimi stratami lub szkodami, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi („siłą wyższą”) lub innymi przyczynami oraz od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z § 8 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia i ochrony istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz pozostałego majątku publicznego i prywatnego znajdującego się w terenie budowy.

- Wykonawca zapewni na własny koszt pełną obsługę laboratoryjną, geodezyjną  i geologiczną budowy wraz z wykonaniem wszelkich badań, w tym także wykonaniem badań na żądanie Zamawiającego w przypadku wątpliwości co do jakości wykonanych robót  i użytych materiałów,  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Wykonawca zapewni na własny koszt:

- prowadzenie robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo na drogach, 
z wyznaczeniem objazdów a ewentualne utrudnienia w ruchu wynikające 
z prowadzonych robót ograniczy do minimum,

- oznakowanie objazdów, zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu,

- profesjonalne, zgodne z przepisami i zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu oznakowanie terenu budowy,

- przejezdność oraz utrzymanie nawierzchni zjazdów i dojazdów do przyległych posesji, przy czym czas odcięcia dojazdu do poszczególnych posesji każdorazowo nie może być dłuższy niż 12 godzin w ciągu dnia,

- odtworzenie nawierzchni pasów drogowych, terenów publicznych i działek prywatnych oraz odtworzenie obiektów na warunkach określonych przez właściwych zarządców dróg, terenów i obiektów,

- protokolarny odbiór robót nawierzchni, terenów i obiektów, o których mowa w lit. e) przez ich właściwych zarządców.

- Wykonawca na własny koszt dostarczy wszelkie materiały budowlane oraz sprzęt budowlany, zatrudni pracowników, dostarczy, utrzyma i usunie po zakończeniu robót wszelkie urządzenia z terenu budowy.

- Wykonawca ma obowiązek na wezwanie Zamawiającego udostępnić do wglądu formularze zamówieniowe materiałów i urządzeń. Zamówienia materiałów i urządzeń innych niż wymienione w dokumentacji wymagają pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru  i Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- Wykonawca ma obowiązek przez cały okres trwania umowy do zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie 
z planem BIOZ przez niego wykonanym w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco będzie usuwał, utylizował i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszarów, jakie uzgodni z inspektorem nadzoru i Zamawiającym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone będą w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób i mienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepisów przez inne osoby uczestniczące z jego ramienia w realizacji robót (podwykonawców, usługodawców, dostawców, itp.).

- Wykonawca zapewni pracownikom odzież roboczą z widocznym logo firmy.

- Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na terenie budowy oraz poza nim) oraz ograniczać szkody oraz uciążliwości dla ludzi  i właściwości wynikające z zanieczyszczeń, hałasu oraz innych skutków prowadzonych przez niego działań. Zapewni również, by emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczyły wartości określonych odpowiednimi normami.

- Utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi koszt Wykonawcy.

- Wykonawca na własny koszt prowadzić będzie właściwą gospodarkę odpadami oraz wymaganą dokumentację gospodarki odpadami w sposób określony przepisami szczególnymi. Dokumentację tę Wykonawca zobowiązany będzie udostępniać Zamawiającemu na jego żądanie.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy i przeprowadzenia kontroli przez pracowników instytucji, o których Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego, pracowników organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych prawem budowlanym oraz do udostępnienia tym osobom danych i informacji wymaganych prawem budowlanym, a także pozwoli na przeprowadzanie audytu przez audytorów.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać dokumentację fotograficzną wykonaną techniką cyfrową z zapisem zdjęć w formacie powszechnie odczytywanym w formie elektronicznej – terenu budowy przed rozpoczęciem realizacji, w trakcie realizacji (tak aby monitorować stan wykonywania robót co najmniej 1 raz w tygodniu) i po zakończeniu robót, w celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego stanu przed i po zakończeniu robót. Na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz Zamawiającemu.

- Wykonawca ma obowiązek przerwać wykonywanie robót na żądanie Zamawiającego 
i zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem, oraz zabezpieczyć teren budowy 
i zaplecza przed dostępem osób trzecich, oraz uporządkować teren budowy i zaplecza łącznie 
z zabezpieczeniem pozostałych materiałów.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu do akceptacji ewentualnych potrzeb wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających, w formie protokołu konieczności podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać goZamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Przygotowanie od strony technicznej i udział w odbiorach technicznych częściowych 
i końcowych robót jest obowiązkiem Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów budowy do czasu przejęcia ich przez Zamawiającego.

- Na Wykonawcy spoczywają wszelkie obowiązki właściwe dla Wykonawcy, w tym zwłaszcza wszelkie działania związane z koordynacją prac i działań w procesie budowlanym.

- Wykonawca zobowiązany jest do usuwania usterek i wad w ramach gwarancji i rękojmi, 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest przedłożenie Zamawiającemu w terminie do 7 dni od podpisania umowy wykazu podwykonawców wraz z dokumentami, o których mowa w § 5 ust. 3, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy,

- Obowiązkiem Wykonawcy jest pisemne zgłaszanie Zamawiającemu wszystkich podwykonawców zgodnie z § 5 niniejszej umowy. Do  zgłoszenia Wykonawca ma obowiązek dołączyć każdorazowo projekt umowy z podwykonawcą, określający przede wszystkim:

a) nazwę i adres podwykonawcy,  imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania,

b) przedmiot umowy z dokładnym podaniem jego zakresu i wielkości,

c)  wysokość wynagrodzenia,

d) termin wykonania przedmiotu umowy,

e) warunki płatności, w tym termin płatności  nie dłuższy niż 10 dni od daty dostarczenia 	faktury przez Podwykonawcę,

f) stwierdzenie, że podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez pisemnej zgody 			Zamawiającego,

g) stwierdzenie, że Zamawiający bez zgody Wykonawcy ma prawo bezpośrednio zwrócić się  do podwykonawcy o udzielenie informacji o dokonanych przez Wykonawcę na rzecz  podwykonawcy płatnościach,

h) zobowiązanie podwykonawcy do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o fakturach 	składanych do Wykonawcy w terminie 2 dni od daty ich wystawienia,

i) zobowiązanie podwykonawcy do dostarczenia Wykonawcy w terminie 2 dni od otrzymania płatności oświadczenia podwykonawcy podpisanego przez osobę upoważnioną, stwierdzającego, że wymagalne roszczenia Podwykonawcy zostały zaspokojone przez 	Wykonawcę. 
Oświadczenie podwykonawcy będzie zawierało datę, w której Wykonawca dokonał płatności.

- obowiązek określony w pkt. 31 dotyczy również umów podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

§ 8

- Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia kontraktu od:

  - wszelkich ryzyk budowlanych (CAR), w tym: wykonywanych prac, obiektów budowlanych, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót – na sumę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy,

  - odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej – na sumę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.

- Ubezpieczenia Wykonawca dokona na swój koszt. Polisy i inne dokumenty ubezpieczeniowe stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej umowy poświadczone  za zgodność z oryginałem Wykonawca złoży Zamawiającemu w terminie do dnia protokolarnego przekazania terenu budowy lecz nie później niż w dniu rozpoczęcia robót pod rygorem naliczenia kar umownych.

§9

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy, na podstawie protokołu wprowadzenia.

- przekazanie dokumentacji,

- dostarczenie dziennika budowy,

- wydawanie Wykonawcy, na jego prośbę niezbędnych pełnomocnictw do występowania 
w imieniu Zamawiającego,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- przystąpienie do końcowego odbioru robót lub ich części,

- zapłata umówionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany zgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy.

§10

- Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi na podstawie protokółu podpisanego przez kierownika budowy i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w terminie do 7 dni od daty udzielenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót w terminie określonym w protokole przekazania terenu budowy, z zachowaniem przepisów art. 41 Prawa Budowlanego.

- Termin wykonania całości robót Strony ustalają na: …………………. r.

- Kosztorys ofertowy wchodzący w skład oferty Wykonawcy sporządzony w kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiaru robót wraz z podanymi w nim cenami jednostkowymi oraz czynnikami cenotwórczymi stanowi załącznik nr 5 do  niniejszej umowy.

- Wartość robót wynikająca z kosztorysu , o którym mowa w ust.4 powinna być zgodna  z kwotą przedstawioną w Formularzu Oferty Wykonawcy z dokładnością do 0,01 zł. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy  jakichkolwiek rozbieżności kosztorysu,  o którym mowa w ust.5 z przedmiarem robót Wykonawca dokona korekty kosztorysu bez zmiany jego wartości i kwoty wynagrodzenia określonej w § 12 ust. 1.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy, określający terminy realizacji poszczególnych etapów wynikające z technologii prowadzenia robót z przedziałem czasowym – jednego tygodnia zostanie przekazany Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, stanowić będzie załącznik nr 6 do  niniejszej umowy.

- Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien być sporządzony w oparciu o przedmiar robót 
i kosztorys  o którym mowa w ust. 4 z wyraźnym wydzieleniem czasu przewidzianego na wykonanie prac związanych z wytyczeniem geodezyjnym i powykonawczą  inwentaryzacją geodezyjną.

- Po podpisaniu umowy harmonogram może być uszczegółowiony - bez zmiany ostatecznego terminu wykonania robót, określonego w ust. 3.

- Harmonogram winien być aktualizowany przez Wykonawcę w miarę faktycznego postępu robót. Przy aktualizacji harmonogramu należy uwzględnić również ewentualne zmiany  w kolejności wykonywania robót.

- Terminy uaktualnienia harmonogramu i przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu ustala się na 3 dni od daty akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 11

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót budowlano-montażowych:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiory częściowe,

3) odbiór końcowy.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

1)  Kierownik Budowy lub właściwy kierownik robót jest zobowiązany zgłosić w formie wpisu 
w dzienniku budowy inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu na 3 dni robocze przed ich zakryciem. Po zgłoszeniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego niezwłocznie ustala z Kierownikiem Budowy termin odbioru.

2) Jeżeli Kierownik Budowy lub właściwy kierownik robót nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- Odbiory częściowe polegają na pisemnym zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakresu wykonanych elementów rozliczeniowych robót oraz na potwierdzeniu wykonania ww. zakresu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie protokołu częściowego odbioru robót sporządzonego i zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  przy udziale Kierownika Budowy oraz przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Rozpoczęcie czynności odbioru częściowego nastąpi w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia ich do odbioru przez Kierownika Budowy zaś zakończenie czynności nastąpi w dniu podpisania Protokołu częściowego odbioru robót. Protokół częściowego odbioru robót, stanowi podstawę  i niezbędny załącznik do każdej faktury częściowej.

- Odbiór końcowy: postanowienia ogólne:

- Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu zrealizowanej kompletnie inwestycji, po sprawdzeniu jej należytego wykonania.

- Termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego wyznacza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

- Odbioru końcowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego.

- W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: Kierownik Budowy i kierownicy robót, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy oraz przedstawiciele jednostek i organów, których udział nakazują odpowiednie przepisy. W odbiorze końcowym mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony.

- Wykonawca przed odbiorem końcowym przeprowadzi wszelkie próby i sprawdzenia  techniczne zgodnie z art. 22 pkt. 7 Prawa Budowlanego i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Kierownik Budowy zgłasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie w siedzibie Zamawiającego - zakończenie robót i zgłoszenie ich do odbioru,

- Warunkiem dokonania odbioru robót jest ich zakończenie a następnie zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

1) oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 prawa budowlanego potwierdzającego, że: roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, dokumentacją projektową, obowiązującymi warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz, że teren budowy oraz wszelkie przyległe drogi, budynki, teren i działki wykorzystywane przez Wykonawcę zostały uprzątnięte i doprowadzone do należytego stanu,

2) protokołów badań, sprawdzeń, pomiarów i prób,

3) certyfikatów CE oraz dokumentów dopuszczających stosowanie zainstalowanych urządzeń 
w budownictwie,

4) protokołów odbioru technicznego wykonanych obiektów, urządzeń, instalacji i sieci, robót ulegających zakryciu – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi przepisami,

5) protokołów jakości materiałów (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości wydane przez polskie instytucje uprawnione do ich wydania),

6) podręczników, instrukcji obsługi, konserwacji i zachowania bezpieczeństwa, gwarancji producentów zamontowanych urządzeń, maszyn, kompletnego wyposażenia itp.

7) 	niezbędnych wyników badań laboratoryjnych i terenowych (in situ),

8) 	protokołów potwierdzających odbiór terenu robót i obiektów przez właściwych zarządców dróg, terenów i obiektów,

9)   powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej ,

10)	powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi nieistotnymi zmianami (w razie potrzeby z uzupełniającym opisem), podpisanymi przez kierownika budowy i projektanta (dotyczy przypadków zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę),

11)	oświadczenia Wykonawcy zapewniające, że nie występują żadne zaległości w wypłacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawców,

12)	protokołów odbioru robót sporządzonych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami jeżeli przy realizacji zadania część zamówienia objętego niniejszą umowa powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

13) Innych, nie wymienionych wyżej dokumentów wynikających z odrębnych przepisów.

- W przypadku nie dostarczenia, któregokolwiek z powyższych dokumentów Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał prawo odmówić przystąpienia do czynności odbiorowych, 
zaś Wykonawca obowiązany jest ponownie zgłosić czynności odbiorowe i termin wykonania liczy się od daty ponownego zgłoszenia odbioru.

- Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust.7 będzie warunkiem terminowego zakończenia czynności odbioru robót, za który odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Tryb przeprowadzenia czynności odbiorowych:

1) rozpoczęcie czynności odbioru robót nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót z zastrzeżeniem ust.7 i ust.8.

2) zakończenie czynności odbioru robót nastąpi w ciągu 21 dni od daty ich rozpoczęcia 
z zastrzeżeniem ust.7 i ust.8

3) W dniu zakończenia czynności odbioru robót, ustalonym przez strony jako termin odbioru, sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego robót.

11. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie czynności odbiorowych, iż zgłoszony do odbioru przedmiot posiada wady lub usterki, to:

1) w przypadku wad lub usterek, które nie nadają się do usunięcia, a uniemożliwiają lub utrudniają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zakładanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może odmówić odbioru. W tym przypadku Zamawiający ma prawo wedle własnego wyboru, odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zakończenia czynności odbiorowych lub zażądać wykonania przedmiotu umowy ponownie,

2) w przypadku wad lub usterek, które nie nadają się do usunięcia, jednakże nie uniemożliwiają ani nie utrudniają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zakładanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dokonać odbioru. W tym przypadku Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) w przypadku wad lub usterek, które nadają się do usunięcia, a uniemożliwiają lub utrudniają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zakładanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może odmówić odbioru i wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie.  W tej sytuacji Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy,

4) w przypadku wad lub usterek, które nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają  ani    nie utrudniają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zakładanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego   wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie – w tej sytuacji Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

5) Wyznaczenie terminu na usuniecie wad i usterek nie stanowi zmiany terminu wykonania umowy, w tym nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 10 ust. 3 niniejszej  umowy.

6) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o usunięciu wad i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Należyte usunięcie wad i usterek zostanie  potwierdzone stosownym protokołem odbioru.

§ 12

- Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe określone w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej umowy, ustalone na kwotę wraz z podatkiem VAT …………………………….. zł

(słownie: ………………………………………………………………. złotych),

- Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie przewidywane koszty wszystkich robót wynikających ze szczegółowego zakresu dokumentacji o której mowa  w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, wraz z wartością materiałów i urządzeń oraz pozostałymi kosztami robót i usług wynikających z § 7 niniejszej umowy.

- W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie oraz na dokonywanie potrąceń.

§ 13

- Rozliczenia finansowe za wykonane roboty będą się odbywały na podstawie faktur Wykonawcy wystawionych po odbiorach robót, potwierdzonych przez protokołami odbioru robót.

- W przypadku zatrudnienia podwykonawców, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty jest przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia oraz  dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom  i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Wykonawca do wystawionej faktury VAT winien dołączyć zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych wraz kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, kopie polecenia przelewu na kwoty wynikające z faktur wystawionych przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz oryginały oświadczeń wszystkich podwykonawców, że otrzymali należne wynagrodzenie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do niniejszej umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu oświadczeń, o których mowa w ust. 2, Zamawiający wstrzymuje odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia określonego 
w § 12 ust.1 niniejszej umowy równą podwójnej wysokości spornej kwoty do czasu ostatecznego wyjaśnienia rozliczeń z podwykonawcami potwierdzonego w szczególności prawomocnym wyrokiem sądu lub potwierdzeniem dokonania zapłaty.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 2, Zamawiający wstrzymuje odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z jego wynagrodzenia ustalonego w § 12 ust.1 niniejszej umowy wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wymagalnego  i należnego na podstawie umowy, której projekt został zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwróci się o zapłatę bezpośrednio do Zamawiającego z zastrzeżeniem powiadomienia Wykonawcy i umożliwienia mu ustosunkowania się do roszczeń.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzonych przez osobę sprawująca nadzór inwestorski, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. Wynagrodzenie, o którym mowa w pierwszym zdaniu dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.7. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.8, w terminie wskazanym przez Zamawiającego zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust.7, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust.7 , lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5 % wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami § 17 niniejszej umowy.

- Faktury regulowane będą w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu do jego siedziby kompletu dokumentów, w tym prawidłowo wystawionej faktury.

- Zapłata faktury nastąpi w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Jeżeli  faktura zawierać będzie błędy, Zamawiający zwróci fakturę Wykonawcy bez księgowania.

- Wykonawca jest zobowiązany do złożenia rozliczenia robót najpóźniej w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego robót, przy czym Zamawiający wymaga aby ostateczne rozliczenie Wykonawcyz podwykonawcami nastąpiło przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiającym. Zamawiający żąda, aby takie same warunki dotyczące sposobu rozliczenia i terminu płatności przyjęte były w umowach podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu złożenia przez Wykonawcę rozliczenia robót.

- Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Strony postanawiają, ze w przypadku opóźnienia w zapłacie należności pieniężnych przysługują im odsetki w wysokości ustawowej.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie i dostarczanie faktur w formie elektronicznej.

- Rozliczenie za niewykonaną część zamówienia zostanie wyliczone w oparciu o ceny i nakłady ujęte w kosztorysie, o którym mowa w §10 ust. 4.

- Złożenie faktury bez wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z niniejszą umową dokumentów ( protokół odbioru robót podpisany przez strony oraz oświadczeń, o których mowa w ust.2 nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego). Faktura zostanie zapłacona w terminie liczonym od dnia dostarczenia Zamawiającemu wszystkich załączników do faktury.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią ani dokonywać potrąceń.

§ 14

- Wykonawca wystawi faktury z datą nie późniejszą niż 7 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót.

- Rozliczenia finansowe za wykonane roboty będą się odbywały w następujący sposób:

- Zamawiający będzie realizował płatności do wysokości 90 % wynagrodzenia umownego,

- pozostałe 10 % wynagrodzenia umownego po odbiorze końcowym wykonanych robót, określonych w § 1 niniejszej umowy, przeprowadzonym przez komisję odbioru powołaną przez Zamawiającego oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę oświadczenia o braku sprzeciwu  organu nadzoru budowlanego , zgodnie z  § 2 ust. 1 pkt 4.

- Rozliczenia finansowe za wykonane roboty będą się odbywały na podstawie:

- faktur Wykonawcy za wykonane przez siebie i podwykonawców roboty, usługi 
i dostawy, wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie zestawienia wykonanych robót (protokołu odbioru) podpisanego przez obie strony (inspektora nadzoru i kierownika budowy ) i załączonych innych niezbędnych dokumentów,

- faktury końcowej Wykonawcy wystawionej po zakończeniu robót i protokolarnym 
ich odebraniu i po całkowitym rozliczeniu z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

- Książka obmiarów nie będzie podstawą do rozliczenia umowy.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

§ 15

- Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy, liczonego 
od dnia podpisania protokołu końcowego.

- W przypadku, gdy producent udziela gwarancji na okres dłuższy niż określony 
w ust. 1, obowiązuje gwarancja producenta.

- Wykonawca  jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych i fizycznych robót, w ciągu 36 miesięcy od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu.

- Zamawiający zastrzega sobie wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie 
od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji.

- Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie i miejscu oględzin Zamawiający informuje Wykonawcę na 3 dni przed terminem oględzin.

- Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie i ekonomicznie uzasadniony na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Usunięcie wad musi być stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usunięcia wad 
w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie wady we własnym zakresie i obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia.

- Strony dokonują przeglądów gwarancyjnych na koniec każdego kolejnego roku gwarancji. Zamawiający wyznaczy termin przeglądów gwarancyjnych, informując o tym Wykonawcę 
z 14 – dniowym wyprzedzeniem. Niezbędny do przeprowadzenia przeglądu sprzęt i materiały Wykonawca zapewni na własny koszt.

§ 16

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia co stanowi kwotę …………………. zł (słownie: ……………………….. złotych)

- Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie: ……………………,

Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót.

- W przypadku należytego wykonania robót 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia prawidłowego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisanym przez Strony protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Pozostała część kwoty tj. 30 % pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi zostanie zwrócona najpóźniej 
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi, określonego w § 15 ust. 3 niniejszej umowy. Zabezpieczenie to zostanie pomniejszone o kwotę ewentualnych należności, które Zamawiający pobrał z tytułu złej realizacji zobowiązań Wykonawcy w okresie gwarancji.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.

Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku gdy:

  - Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy, o ile wynika to z winy Wykonawcy,

  - Wykonawca nie dokonał ubezpieczenia w terminie określonym w § 8 ust. 3

  - Wykonawca przerwał wykonanie robót i udokumentowana, a nie usprawiedliwiona przerwa trwa dłużej niż 3 dni robocze,

  - Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umową lub dokumentacją bez akceptacji Zamawiającego i nie przystępuje do właściwego jego wykonania, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie 
z umową,

  - wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne,

  - nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy stosownie do postanowień art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Odstąpienie z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 uznane będzie 
za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, w przypadku gdy Zamawiający bez uzasadnionej na piśmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robót.

§ 18

1.	W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót będących w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy oraz:

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Zamawiający dokona odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty wynagrodzenia za te roboty, materiały, konstrukcje i urządzenia, które mogą być wykorzystane przez Zamawiającego.

2.  W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany będzie do przejęcia od Wykonawcy terenu budowy.

§ 19

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 
i wysokości:

- Za zwłokę w rozpoczęciu robót – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego 
w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za powstanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w  wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, 
za każdy dzień przerwy potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

- za zwłokę w przedstawieniu dokumentów ubezpieczeniowych określonych w § 8 ust. 3 niniejszej umowy – w wysokości 1.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w odebraniu terenu budowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

- za brak zgłoszenia i wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy niezgodnie 
z postanowieniami § 5 niniejszej umowy w wysokości 10.000,00 zł  za każdego niezgłoszonego podwykonawcę, z wyjątkiem sytuacji kiedy wprowadzenie podwykonawcy spowodowane było koniecznością natychmiastowego działania w celu zapobieżenia katastrofie lub w celu uniknięcia strat,

- za brak wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – 
w wysokości 3.000,00 zł za każdy przypadek niewypłacenia należnego wymagalnego wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo,

- za każdą nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia po dniu wyznaczonym na zapłatę,

- za każdorazowe niezłożenie  przez Wykonawcę informacji, o której mowa w § 5 ust. 16  - w wysokości  1,000,00 zł,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub projektu jej zmian – w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek,

- za nieprzedłożenie poświadczonej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo– w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 12 ust.1 niniejszej umowy za każdy przypadek,

- za zwłokę w terminowym realizowaniu całego przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w terminowym rozpoczęciu lub zakończeniu odbioru końcowego robót 
z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §12 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 12ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących  przypadkach i wysokości:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 30% wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku braku możliwości pełnego zaspokojenia należnych Zamawiającemu kar umownych  z kwoty wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający pobierze je z bieżących należności Wykonawcy.

- Kary należne Zamawiającemu przewyższające kwotę wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia i sumę pobranych przez niego kwot z bieżących należności Wykonawcy, zostaną wpłacone na rachunek Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do ich uregulowania.

- Strony mają prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§ 20

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, patentowych, znaków ochronnych itp. odnoszących się do zastosowanych rozwiązań, sprzętu, urządzeń, technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji robót.

§ 21

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji powodujących konieczność:

  - zmiany terminu realizacji umowy wywołaną:

    - udzieleniem zamówień, uzupełniających, dodatkowych i/lub zamiennych  związanych z realizacją zamówienia podstawowego,

    - koniecznością wprowadzenia zmian projektowych,

    - wstrzymaniem realizacji robót przez Nadzór Budowlany,

    - przerwami w realizacji robót przez Zamawiającego - niezależnych 
od Wykonawcy,

    - przerwami w realizacji robót spowodowanymi czynnikami atmosferycznymi uniemożliwiającymi ich prowadzenie, potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisami w dzienniku budowy,

    - nieprzewidzianymi czynnikami i zdarzeniami losowymi uniemożliwiającymi realizację robót – niezależnymi od woli stron.

  - zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - ograniczenia zakresu robót i zmniejszenia  wynagrodzenia ryczałtowego o wartość robót wyłączonych,

  - koniecznością wykonania robót zamiennych zgodnie z § 12 ust. 3 Umowy.

  - zmiany kierownika budowy i inspektora nadzoru,

  - zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy),

  - zmiany podwykonawcy na podwykonawcę, któremu zlecono ten sam zakres robót – 
w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby;

  - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu posługiwał się zasobami dotychczasowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy możliwa jest po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez zaproponowanego podwykonawcę,

  - gdy zajdzie konieczność zmiany podwykonawców robót, którym Wykonawca powierzył wykonanie zamówienia, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego,

  - w przypadku gdy realizacja części lub całości przedmiotu niniejszej umowy stanie się niekorzystna dla interesu Zamawiającego, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i w dniu zawarcia niniejszej umowy,

  - zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy;

§ 22

Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygały Sądy właściwe dla

siedziby Zamawiającego.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 24

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA 		ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 8 do wzoru umowy w przetargu nieograniczonym nr … na: …

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

W związku z wystawieniem przez Wykonawcę faktury nr ………. z dnia…………. oświadczam, że w zakresie robót objętych protokołem odbioru z dnia …………… stanowiącym  podstawę do wystawienia faktury wykonywałem jako Podwykonawca następujące roboty:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo za wyżej wymienione roboty otrzymałem od Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………………… zł (słownie: …………………) brutto i niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń względem Wykonawcy lub Zamawiającego związanych z wyżej wymienionym  wynagrodzeniem za wykonane roboty budowlane.

………………………

miejscowość, data

…………………………………….....

pieczęcie imienne i podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania podwykonawcy