Załącznik nr 7 do SIWZ

###### UMOWA - WZÓR

W dniu ………………………….. roku w Klembowie pomiędzy:

Gminą Klembów z siedzibą w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów, 
NIP: 125-13-33-656, REGON: 550668150

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Klembów – Rafała Mathiak

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Klembów

a

……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ............................
.z siedzibą w ..........................., NIP: ..................................,

zwanym w dalszej części umowy  „WYKONAWCĄ”

§ 1

- ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA zobowiązuje się do Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi Ostrówek – Tuł (ul. Kolejowa w Ostrówku oraz ul. Papczyńskiego w Tule) wraz z przebudową mostu.

- . zwanej dalej „Dokumentacją”.

- Wykonana Dokumentacja powinna zawierać:

  - mapę do celów projektowych,

  - mapę zawierające podział nieruchomości niezbędnych do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz ustalenie granic pasa drogowego,

  - dokumentację geodezyjno - kartograficzną w zakresie opracowania map zawierających projekty podziału nieruchomości niezbędnej do prawidłowego wydzielenia działek, (podziałów ok. 40)

  - dokumentację geotechniczną,

  - projekt budowlany drogowy i projekt wykonawczy drogowy wraz z odwodnieniem, łączenie 
ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej,

  - projekty przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją, jeżeli wystąpią kolizje,

  - zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu,

  - przedmiary i kosztorysy inwestorskie,

  - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

- WYKONAWCA złoży Dokumentację ZAMAWIAJĄCEMU w następującej ilości egzemplarzy:

  - w formie pisemnej:

    - mapę do celów projektowych – 4 egz.,

    - mapę zawierające podział nieruchomości niezbędnych do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz ustalenie granic pasa drogowego,  – 7 egz.

    - dokumentację geodezyjno - kartograficzną w zakresie opracowania map zawierających projekty podziału nieruchomości niezbędnej do prawidłowego wydzielenia działek, – 7 egz.,

    - dokumentację geotechniczną – 4 egz.,

    - projekt budowlany drogowy i projekt wykonawczy drogowy wraz z odwodnieniem, łączenie 
ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami – 4 egz.,

    - projekty przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z inwestycją, jeżeli wystąpią kolizje – 4 egz.,

    - zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.,

    - przedmiary i kosztorysy inwestorskie - 2 egz.,

    - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych– 2 egz.,

    - w wersji elektronicznej zapisanej w formacie otwieranym przez ogólnodostępne aplikacje oraz wersji w elektronicznej edytowalnej - na nośniku CD/DVD.

§ 2

- WYKONAWCA zobowiązuje się do opracowania i przekazania ZAMAWIAJĄCEMU Dokumentacji oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie do 15 grudnia 2021 r.

- WYKONAWCA zobowiązuje się do opracowania i przekazania ZAMAWIAJĄCEMU koncepcji zagospodarowania terenu wraz z przedstawioną analizą szerokości pasa drogowego (przekroje podłużne i poprzeczne) i koncepcją obiektu mostowego oraz koncepcji stałej organizacji ruchu i przedłożenie do akceptacji Zamawiającego w terminie … od daty podpisania umowy – zgodnie z ofertą WYKONAWCY (Kryterium nr 2).

- Jeden raz na trzy miesiące Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu raport w formie pisemnej ze stanu zaawansowania przedmiotu umowy.

- WYKONAWCA zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego z częstotliwością jeden raz na dwa tygodnie na każdym etapie realizacji, począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia czynności odbioru końcowego, który w szczególności obejmował będzie:

- nadzór nad zdolnością wykonawstwa z dokumentacja projektowa w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych,

- wyjaśnienie wątpliwości ZAMAWIAJĄCEG i WYKONAWCY robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informację i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowienia rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentacje projektową,

- uzgodnienie z ZAMAWIAJĄCYM i WYKONAWCĄ robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak, o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej,

- opiniowanie przedstawionych przez WYKONAWCĘ robót lub ZAMAWIAJĄCEGO propozycji rozwiązań zamiennych,

- udział w naradach i radach technicznych,

- wprowadzenie zmian rozwiązań projektowych na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 3

- Za prawidłowe wykonanie Dokumentacji WYKONAWCA otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto: …………………. zł (słownie: …………………………………………………..).

- Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury po protokolarnym odbiorze Dokumentacji i po doręczeniu ZAMAWIAJACEMU decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Do faktury WYKONAWCA zobowiązany jest dołączyć zatwierdzony przez ZAMAWIAJĄCEGO protokół odbioru.

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury przez WYKONAWCĘ.

- Podstawę do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 2, stanowić będzie protokół odbioru Dokumentacji podpisany bez zastrzeżeń przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- Zapłata wynagrodzenia należnego WYKONAWCY dokonana będzie na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze.

- Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.

- Kwota określona w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie należne WYKONAWCY z tytułu prawidłowego wykonania niniejszej umowy, wykonania wszystkich obowiązków określonych w umowie, w tym obowiązku wskazanego w § 1 ust. 3, oraz z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, autorskich praw zależnych oraz prawa wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego 
do Dokumentacji, na wymienionych w § 5 ust. 2 i 3 polach eksploatacji oraz z tytułu przeniesienia własności egzemplarzy Dokumentacji.

§ 4

- WYKONAWCA oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne informacje konieczne dla należytego wykonania Dokumentacji, bez konieczności ponoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

- WYKONAWCA odpowiada za zgodność rozwiązań Dokumentacji z przepisami techniczno-budowlanymi 
i obowiązującymi normami.

- W odniesieniu do rozwiązań zawartych w Dokumentacji WYKONAWCA odpowiada za ich zgodność 
z parametrami inwestycji uzgodnionymi z ZAMAWIAJĄCYM lub zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych i normach.

- Zakończenie wykonania Dokumentacji WYKONAWCA zgłosi ZAMAWIAJĄCEMU na piśmie.

- Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO ul. Gen. Fr. Żymirskiego 
na podstawie przygotowanego przez WYKONAWCĘ protokołu przekazania Dokumentacji, podpisanego przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.

- WYKONAWCA opatrzy przekazywaną Dokumentację, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru w pisemne oświadczenie, że dostarczona Dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przekazywanej Dokumentacji.

- ZAMAWIAJĄCY po otrzymaniu Dokumentacji przystąpi do czynności odbioru, które zakończą 
się w terminie do 14 dni podpisaniem protokołu odbioru bez zastrzeżeń lub zwrotem Dokumentacji 
z podaniem uzasadnienia przyczyn odmowy odbioru i terminem wykonania poprawek lub uzupełnień. WYKONAWCA poprawki i uzupełniania wykona w ramach wynagrodzenia określonego w § 3.

- Postanowienie ust. 5 – 7 stosuje się w przypadku przekazania przez WYKONAWCĘ Dokumentacji 
po dokonaniu poprawek lub jej uzupełnień.

- Postanowienie ust. 7 nie wyłączają uprawnienia ZAMAWIAJĄCEGO do zgłoszenia wad lub potrzeby uzupełnień Dokumentacji, jeżeli ujawniły się one po podpisaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołu odbioru Dokumentacji.

§ 5

- WYKONAWCA oświadcza, że:

  - Dokumentacja, powstała w trakcie wykonywania umowy lub będąca jej wynikiem, będzie oryginalna, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będzie naruszać praw przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych tych osób,

  - nie dokonał i nie dokona rozporządzeń prawami, które uniemożliwiłyby ich nabycie przez ZAMAWIAJĄCEGO,

  - wykonana Dokumentacja będzie wolna od wad.

    - WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO, z chwilą podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołu przekazania, autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji, na następujących polach eksploatacji:

        - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

        - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumentację utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

        - w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

    - WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO prawa do wykonywania zależnych praw autorskich do opracowań Dokumentacji oraz prawo wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym prawo korzystania i rozporządzania z Dokumentacji.

    - Z chwilą podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołu odbioru, na ZAMAWIAJĄCEGO przechodzi własność egzemplarzy Dokumentacji przekazanej ZAMAWIAJACEMU.

    - WYKONAWCA zobowiązuje się zapewnić, że osoby, którym przysługują osobiste prawa autorskie 
do Dokumentacji, nie będą wykonywać swoich praw w sposób uniemożliwiający wykorzystywania praw do Dokumentacji przez ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 6

- WYKONAWCA odpowiada za wady Dokumentacji z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2, i zobowiązany jest je usunąć w terminie określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- Uprawnienia ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu rękojmi za wady Dokumentacji wygasają w stosunku 
do WYKONAWCY Dokumentacji wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za roboty wykonane na podstawie tej Dokumentacji.

§ 7

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do:

- udzielenia wszystkich niezbędnych informacji dotyczących obiektu, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,

- umożliwienia WYKONAWCY wstępu na teren, na którym mają zostać wykonane roboty budowlane 
na podstawie Dokumentacji,

- przystąpienia do odbioru Dokumentacji.

§ 8

Do obowiązków WYKONAWCY należy:

- wykonanie Dokumentacji z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne w zakresie niezbędnym dla uzyskania celu, któremu one służą,

- wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt pomiarów i ekspertyz niezbędnych do wykonania Dokumentacji, a nie będących w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO,

- przekazanie Dokumentacji wzajemnie skoordynowanej technicznie i kompletnej z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, zawierającej wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych 
w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie i uzgodnienia, a także spis opracowań 
i Dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy, posiadającej oświadczenie WYKONAWCY podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań,

- bieżąca współpraca z ZAMAWIAJĄCYM i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami,

- każdorazowe uzgadnianie z ZAMAWIAJĄCYM treści i zakresu informacji związanych 
z przedmiotem umowy w przypadku zamiaru ich wykorzystywania do celów reklamowych 
i statystycznych,

§ 9

- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin określony § 2, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenu ponad termin określony § 2 ust. 2, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie, w okresie rękojmi, w usuwaniu wad, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony przez ZAMAWIAJĄCEGO do usunięcia wad,

  - za odstąpienie WYKONAWCY od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY - 
w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

  - za odstąpienie ZAMAWIAJĄCEGO od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

  - maksymalny wymiar kar umownych nie może przekraczać 40% ustalonego wynagrodzenia brutto.

- Zamawiający zapłaci WYKONAWCY karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za odstąpienie od umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO.

- Zapłata kar umownych nastąpi poprzez potrącenie ich z wynagrodzenia WYKONAWCY.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 10

- ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli WYKONAWCA:

- nie przystąpił do realizacji Dokumentacji w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,

- zaniechał realizacji Dokumentacji nieprzerwanie przez okres, co najmniej 7 dni,

- tak dalece opóźnia się z wykonaniem Dokumentacji, iż nie jest prawdopodobne, że zdoła jej ukończyć w umówionym terminie.

- ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy, o ile WYKONAWCA wykonuje Dokumentację wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami ZAMAWIAJĄCEGO 
i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z umowy.

§ 11

Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy oraz upoważnionymi do dokonywania odbiorów 
i podpisywania protokołów oraz do kontaktów są:

1) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO:

            - Mariusz Koryciński		tel. 0-29 777-99-40,

  - Ze strony WYKONAWCY:

            - ……………………                     tel. ………………….

Zmiana w/w osób lub danych teleadresowych nie wymaga zawarcia aneksu do umowy i następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony.

§ 12

- O ile umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci Aneksu.

- ZAMAWIAJĄCY dopuszcza aneks terminowy w przypadku:

  - niedotrzymania terminów ustawowych przez inne jednostki samorządu terytorialnego lub organów administracji państwowej podczas wydawania decyzji, opinii, uzgodnień, związanych z realizacją dokumentacji projektowej oraz konieczności wystąpienia do właściwego Ministra w sprawach odstępstwa od aktualnych warunków technicznych,

  - jeżeli wystąpią przyczyny, które będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w szczególności konieczność zmian dokumentacji projektowej,

  - jeżeli wystąpią opóźnienie w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej.

  - wystąpienia siły wyższej lub innych nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

- WYKONAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy osobie trzeciej.

- Sprawy sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony będzie rozstrzygać sąd właściwy miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 13

Umowa wychodzi w życie z dniem jej podpisania.

§ 14

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla WYKONAWCY i dwóch dla ZAMAWIAJĄCEGO.

##### ZAMAWIAJĄCY                                     			 WYKONAWCA