Postępowanie nr: ZP.271.2.5.2017					   Załącznik nr 10 do SIWZ

UMOWA Nr     /2017

Zawarta w dniu …………………….. r. w Klembowie, pomiędzy:

Gminą Klembów  z siedzibą w Urzędzie Gminy Klembów, ul. gen, Fr. Żymirskiego38       NIP: 125-13-33-656, Regon: 550668150,

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Klembów- Rafała Mathiak,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Klembów

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

….

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją budynku Zespołu Szkół w Ostrówku, zwanych dalej „zadaniem inwestycyjnym”, które będzie wykonywane przez wykonawcę wybranego w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, zwanego dalej „wykonawcą robót”.

- Wykonawca zobowiązany jest pełnić obowiązek wskazany w ust. 1  z zastrzeżeniem ust. 3, do dn. 30.09.2017 r.

- Okres, o którym mowa w ust. 2, może ulec przedłużeniu lub skróceniu, jeżeli wykonawca robót zakończy je wcześniej lub termin wykonania zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1, ulegnie wydłużeniu. Umowa wygasa z chwilą dokonania przez Zamawiającego całkowitego rozliczenia z wykonawcą robót.

- Wykonawca lub osoba działająca w jego imieniu (z przygotowaniem zawodowym upoważniającym do wykonywania funkcji inspektora nadzoru) zobowiązana jest sprawować osobiście nadzór nad wykonywaniem zadania inwestycyjnego w miejscu jego realizacji co najmniej 3 razy w tygodniu.

- O rozpoczęciu robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego wskazanego w ust. 1, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie lub telefonicznie.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami z przygotowaniem zawodowym upoważniającym do wykonywania funkcji inspektora nadzoru. Wykaz osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi załącznik nr 2 do umowy.

- Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane inspektorów nadzoru, przy pomocy których Wykonawca realizuje umowę, oświadczenia o przyjęciu obowiązków, zaświadczenie o przynależności do izby zawodowej oraz posiadanie ubezpieczenia, stanowią załączniki do niniejszej umowy.

§ 2

- Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z inspektorem nadzoru inwestorskiego celem umożliwienia mu należytego wywiązywania się z powierzonych czynności, a w szczególności udzielać mu informacji i wyjaśnień oraz udostępniać potrzebne dokumenty.

- W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację budowlano – wykonawczą w wersji elektronicznej, kopię umowy z wykonawcą robót, ofertę wykonawcy robót i harmonogram rzeczowo- czasowo- finansowy.

§ 3

Strony ustalają następujący zakres pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego:

- wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- pobyt na budowie w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną kontrolę nadzorowanych robót, jednak nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu, przy czym inspektor nadzoru inwestorskiego w uzasadnionych przypadkach zobowiązany jest do przybycia na budowę na telefoniczne wezwanie Zamawiającego,

- kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy,

- wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową o roboty budowlane zadania inwestycyjnego, bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami BHP, oraz sztuką budowlaną,

- udzielanie wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji,

- sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich na roboty nie przewidziane w umowie o zadanie inwestycyjne,

- nadzorowanie robót zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających wykonywanych w trakcie realizacji robót podstawowych,

- monitorowanie postępu robót przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania, informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawcę robót,

- powiadamianie Zamawiającego o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją budowlano – wykonawczą a stanem faktycznym na terenie budowy,

- dopuszczanie materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do wbudowania i/lub wykorzystania przy realizacji robót zgodnie z dokumentacją projektową,

- zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez wykonawcę robót,

- zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń (na etapie realizacji zadania inwestycyjnego) wykonawcy robót lub Zamawiającego do projektu budowlanego i dokonywanie z projektantem stosownych uzgodnień lub wyjaśnień przy równoczesnym informowaniu Zamawiającego i jego udziale w podejmowanych ustaleniach,

- żądanie od wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości na koszt wykonawcy robót,

- określenie zakresu wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów oraz niezbędnych ekspertyz i pomiarów w razie konieczności przez niezależnego inspektora,

- zatwierdzanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, rysunków wykonawczych sporządzanych przez wykonawcę robót,

- weryfikowanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, rysunków powykonawczych sporządzanych przez wykonawcę robót,

- uczestniczenie w badaniach, próbach i rozruchach,

- sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

- poświadczanie usunięcia przez wykonawcę robót stwierdzonych wad,

- bieżącego odbierania robót ulegających zakryciu dokonywania odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót, sprawdzanie ilości i określenie zaawansowania i wartości wykonanych robót w oparciu o harmonogram, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów i badań wymaganych do dokonania odbioru, w tym operatu kolaudacyjnego,

- uczestniczenie w odbiorach robót oraz uczestniczenie w kontrolach robót przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego,

- poświadczenie terminu zakończenia robót,

- zweryfikowanie operatu kolaudacyjnego,

- rozliczanie umowy o roboty budowlane zadania inwestycyjnego, także w przypadku jej rozwiązania lub odstąpienia od umowy, oraz rozliczanie robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających,

- udział w rozpatrywaniu skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania inwestycyjnego,

- udzielanie w terminie do 3 dni odpowiedzi na pisemne pytania wykonawcy robót,

- ochrona interesów Zamawiającego w przypadku roszczeń wykonawcy robót,

- wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów z wykowaną robót lub podwykonawcami,

- wnioskowanie do Zamawiającego o wykonanie nadzoru autorskiego,

- zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt transportu dla celu realizacji czynności wynikających z umowy,

- uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze ostatecznym pogwarancyjnym oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek,

- wykonywanie czynności nadzoru w szczególności zgodnie z:

- Prawem budowlanym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami),

- Umową o roboty budowlane zadania inwestycyjnego, ofertą wykonawcy robót oraz sztuką budowlaną.

§ 4

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy z udziałem podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu umowy w tym zakresie.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak za działania i zaniechania własne.

§ 5

Wykonawca, w granicach posiadanego umocowania wynikającego z niniejszej umowy, jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z wykonawcami robót.

§ 6

Bez pisemnej zgody Zamawiającego  Wykonawca lub inspektor nadzoru, przy pomocy którego Wykonawca realizuje umowę, nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót polecenia wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających, skutkujących zwiększeniem wartości robót lub zwiększeniem wynagrodzenia należnemu wykonawcy robót.

§ 7

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu ustala się w wysokości ryczałtowej brutto nie większej niż                                    zł (słownie:                           złotych). Powyższe wynagrodzenie nie może ulec podwyższeniu.

- Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej, po dokonaniu całkowitego rozliczenia Zamawiającego z wykonawcą robót.

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

- W przypadku odstąpienia przez Gminę Klembów od realizacji części robót budowlanych wskazanych w §1 ust.1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za zrealizowaną część przedmiotu umowy.

- Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku odstąpienia przez Gminę Klembów od realizacji części robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1, i obniżenia w związku z ww. okolicznością wynagrodzenia Wykonawcy.

- Termin płatności ustala się do 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej  faktury.

- Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8

- Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego  terminu, jeżeli Wykonawca nie przystąpił do wykonywania swoich obowiązków w terminie 7 dni od pisemnego zawiadomienia o rozpoczęciu zadania inwestycyjnego lub zaniechał wykonywania umowy przez okres co najmniej 7 dni.

- W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego albo odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

    - 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy z tytułu nienależytego sprawowania nadzoru inwestorskiego skutkującego rażącym naruszeniem prawa, wiedzy lub zasad sztuki budowlanej lub skutkującego nieuzgodnioną z Zamawiającym niezgodnością zadania inwestycyjnego z jej dokumentacją budowlano – wykonawczą,

    - 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za inny, niż określony w pkt 1, każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 9

1. Osobami do kontaktów:

- w imieniu Zamawiającego są:

- Mariusz Koryciński  	29-753-88-09

- Robert Jabłoński	29-753-88-08

- w imieniu Wykonawcy jest …………………………………..

2. Zmiana ww. osób nie wymaga zawarcia aneksu do umowy i następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony.

§ 10

- W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy osobie trzeciej.

§ 11

- O ile umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Do zmiany wykazu osób stanowiącego załącznik do umowy nie jest wymagane sporządzenie pisemnego aneksu. Zmiana wykazu następuje poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego, do którego Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopie dokumentów wskazanych w § 1 ust. 7.

§ 12

Integralnymi częściami umowy jest załącznik wykaz osób przeznaczonych bezpośrednio do realizacji przedmiotu umowy.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY		   	    			   WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do

Umowy Nr     /2017

z dnia ………………. r.

Wykaz osób przeznaczonych bezpośrednio do realizacji przedmiotu umowy

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Dane kontaktowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branża konstrukcyjno - budowlana |  |
|  |  | Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branża elektryczna |  |
|  |  | Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branża sanitarna |  |

ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA