###### UMOWA _____/2017

W dniu _________ 2017 roku w Klembowie pomiędzy:

Gminą Klembów z siedzibą w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów posiadającym NIP: 125-13-33-656, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Klembów– Rafała Mathiak,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Klembów

zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a

………………………………. zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”

### Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

- ZAMAWIAJĄCY powierza wykonanie, a WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania robót polegających na Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Tuł dz. nr ew 75 obręb 143407_2.0015 na odc. 320 mb

- WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie 
z dokumentacją projektową oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.

§ 2

- Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy:

1) przystąpienie do odbioru Przedmiotu Umowy,

2) zapłata wynagrodzenia za prawidłowo wykonany Przedmiot Umowy,

- ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje zapłaty zaliczki na poczet wykonania niniejszej Umowy.

- ZAMAWIAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za mienie WYKONAWCY na terenie budowy.

§ 3

Do obowiązków WYKONAWCY należy:

- wykonanie i przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU Przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową oraz ze złożoną ofertą Wykonawcy oraz przepisami prawa budowlanego, przepisami wykonawczymi do tej ustawy, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej,

- wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

- użycie do realizacji robót materiałów posiadających świadectwa, jakości i właściwe certyfikaty oraz spełniających wymagania określone w dokumentacji projektowej oraz wymagania właściwe dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie,

- bieżąca współpraca z ZAMAWIAJĄCYM i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami,

- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

- zapewnienie odpowiedniego zaplecza socjalnego dla własnych pracowników oraz osób, którymi się posługuje przy realizacji niniejszej umowy,

- utrzymanie porządku, przestrzeganie przypisów BHP, PPOŻ, stosowanie własnego wyposażenia ochronnego oraz stosowanie się w tym przedmiocie do poleceń ZAMAWIAJĄCEGO,

- sprawowanie kontroli nad mieniem własnym oraz materiałami wbudowanymi związanymi z prowadzonymi robotami do czasu końcowego odbioru robót,

- likwidacja tymczasowych urządzeń po zakończeniu robót, uporządkowanie i przekazanie terenu budowy,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót albo ich części bądź urządzeń i instalacji w toku realizacji robót – ich naprawienie i doprowadzenie do stanu pierwotnego 
lub wymiany na nowe,

- naprawa uszkodzeń, powstałych w toku realizacji robót, jeżeli powstałe uszkodzenia związane będą z realizacją robót,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

§ 4

WYKONAWCA po zapoznaniu się z warunkami lokalnymi i dokumentacją projektową, zapewnia, że:

- oferta WYKONAWCY stanowiąca integralną część niniejszej Umowy obejmuje pełen zakres robót niezbędny do należytego wykonania Przedmiotu Umowy,

- posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości sprzętowe 
i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać Przedmiot Umowy na warunkach określonych w umowie,

- zapoznał się z charakterystyką wykonywanych prac oraz czynnikami, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wykonanie Przedmiotu Umowy,

- roboty będą prowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa i na warunkach wskazanych w niniejszej Umowie.

§ 5

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę w terminie do 31.10.2017 r.

- Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń ze strony ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 6

- ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, jeżeli WYKONAWCA:

1) nie przystąpił do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, chyba, że nie przystąpienie do realizacji Przedmiotu Umowy wynikło z winy ZAMAWIAJĄCEGO,

2) zaniechał realizacji Przedmiotu Umowy nieprzerwanie przez okres, co najmniej 7 dni,

3) tak dalece opóźnia się z wykonaniem Przedmiotu Umowy, iż nie jest prawdopodobne, że zdoła go ukończyć w umówionym terminie.

- ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy, o ile WYKONAWCA wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową, niezgodnie z ustaleniami 
lub zaleceniami ZAMAWIAJĄCEGO i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje 
się należycie z wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 7

- Przedmiotem odbioru końcowego jest całość zrealizowanego Przedmiotu Umowy wykonanego przez WYKONAWCĘ.

- Strony zgodnie postanawiają, że wykonanie robót zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

- W odbiorze robót uczestniczą przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO, przedstawiciele WYKONAWCY oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego (o ile zostaną ustanowieni). Strony nie przewidują dokonywania odbiorów częściowych wykonywanych robót.

- Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez WYKONAWCĘ o gotowości do odbioru i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru zakończenia robót.

- O gotowości do odbioru końcowego WYKONAWCA jest zobowiązany zawiadomić ZAMAWIAJĄCEGO na piśmie, a termin, o którym mowa w ust. 4 biegnie od dnia, 
w którym ZAMAWIAJĄCY potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie ZAMAWIAJĄCY wyznacza dzień i godzinę odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub usterek 
lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, sporządza się protokół, który będzie wskazywał stwierdzone wady i usterki, jak też terminy na ich usunięcie.

- Końcowy odbiór robót uznaje się za dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO w protokole odbioru końcowego, a w przypadku, gdy uprzednio stwierdzono wady, usterki lub nie wywiązanie się ze wszystkich obowiązków wynikających z Umowy – po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad 
i usterek Przedmiotu Umowy.

§ 8

- Wykonawca udziela na zrealizowany obiekt 36 miesięcznej gwarancji, jakości, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach lub usterkach ·w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

- W przypadku stwierdzenia wad lub usterek (w okresie pomiędzy przeglądami okresowymi), Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie do 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach.

- W przypadku, gdy w terminie wskazanym w ust. 3 usunięcie wady lub usterki 
z uzasadnionych przyczyn technicznych nie będzie możliwe, Zamawiający wyznaczy inny, odpowiednio dłuższy termin.

- Zamawiający przed upływem terminu gwarancji wyznacza odbiór gwarancyjny robót.

- Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji jest nieodpłatne.

§ 9

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie w kwocie: 
…………… zł (słownie: ……………………………….zł brutto).

- Wynagrodzenie nie będzie podwyższone oraz waloryzowane. Strony nie przewidują dokonywania rozliczeń częściowych za częściowo wykonane roboty.

- Rozliczenie końcowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi fakturą wystawioną 
za zakończony i odebrany Przedmiot Umowy w całości.

- Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO bez zastrzeżeń protokół odbioru końcowego.

- Faktura złożona w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, będzie płacona przelewem w terminie do 30 dni od daty złożenia danej faktury.

- Zapłata wynagrodzenia należnego WYKONAWCY dokonana będzie na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

- Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją robót.

§ 10

- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy ponad termin określony §5 ust. 1, 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umowy brutto, o którym mowa w §9 ust. 1, 
za każdy dzień opóźnienia; kara umowna przysługuje także w przypadku stwierdzenia w protokole odbioru końcowego wad lub usterek wykonanych robót,

  - za opóźnienie w usuwaniu wady lub usterki w okresie rękojmi, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umowy brutto, którym mowa w §9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

  - za odstąpienie WYKONAWCY od umowy z przyczyn zależnych 
od ZAMAWIAJĄCEGO albo za odstąpienie ZAMAWIAJĄCEGO od umowy 
z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY - w wysokości 20 % wynagrodzenia umowy brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1.

- Zapłata kar umownych nastąpi poprzez potrącenie ich z wynagrodzenia WYKONAWCY.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych.

- ZAMAWIAJĄCY może usunąć w zastępstwie WYKONAWCY, na jego koszt i ryzyko wady i usterki nieusunięte w terminie określonym w protokole sporządzonym 
na okoliczność ich wystąpienia lub w protokole z przeprowadzonego na okoliczność ich wystąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO nie spowodowanego winą WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie należne z tytułu należytego wykonania udokumentowanej i potwierdzonej przez inspektora nadzoru części Przedmiotu Umowy.

§ 11

Integralnym składnikiem Umowy są: projekt budowlany oraz oferta WYKONAWCY.

§ 12

- Osobami upoważnionymi do realizacji obowiązków wynikających z umowy, 
do dokonywania odbiorów oraz podpisywania protokołów odbioru są:

- ze strony Zamawiającego 	- Mariusz Koryciński

- Piotr Grabski

- ze strony Wykonawcy – …………………………..

Zmiana ww. osób lub danych nie wymaga zawarcia aneksu do umowy i następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony.

- O ile umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- WYKONAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy osobie trzeciej.

- Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego oraz przepisy mające związek a realizacją Przedmiotu Umowy.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla WYKONAWCY 
i dwa dla ZAMAWIAJĄCEGO.

Załączniki:

- Dokumentacja projektowa,

- oferta WYKONAWCY.

##### ZAMAWIAJĄCY                                     			 WYKONAWCA